等级保护测评服务技术参数表

| 序号 | 名称 | 数量及单位 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络安全等级保护测评 | 1项 | ▲1.总的要求 依照《中华人民共和国网络安全法》《信息系统安全等级保护管理办法》，以及自治区公安厅等相关文件的要求，依据《网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）对医院信息系统（HIS、LIS、PACS、EMR）（三级）开展网络安全等级保护测评工作；并出具符合国家信息安全等级保护管理部门规范要求、公安机关认可的信息系统网络安全等级测评报告。 基本原则：逐一出具符合国家信息安全等级保护管理部门规范要求、公安机关认可的信息系统安全等级测评报告；测评方案的设计与实施应依据国内、国际的相关标准进行；测评服务商工作中的过程和文档，具有很好的规范性，可以便于项目的跟踪和控制；测评的方法和过程要在双方认可的范围之内，安全咨询的进度要按照进度表进度的安排，保证采购方对于服务工作的可控性；安全体系设计的范围和内容应当整体全面，包括安全涉及的各个层面，避免由于遗漏造成未来的安全隐患；测评工作应尽可能小的影响系统和网络的正常运行，不能对招标方各系统的运行和业务的正常开展造成影响；对测评过程中获得的采购方数据和结果数据严格保密，未经授权不得泄露给任何单位和个人，不得利用此数据进行任何侵害采购方利益的行为。 - ▲2.标准依据及测评内容 等级保护测评工作须严格依照以下国家标准开展： 《信息系统安全等级保护定级指南》（GB/T22240-2020） 《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB 17859-1999） 《网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019） 《网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019） 《网络安全等级保护测评过程指南》（GB/T 28449-2018） 《网络安全等级保护设计技术要求》（GB/T 25070-2019） 《网络安全等级保护测试评估技术指南》（GB/T 36627-2018） - 同时测评内容中安全通用要求测评内容应依据《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）等相关标准，涵盖安全技术和安全管理两大类。其中，技术类测评应包括对安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境及安全管理中心五个方面的测评；管理类测评应包括对安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理和安全运维管理五个方面的测评。 如本项目执行过程中发现等级保护对象涉及《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T 25070-2019）及配套扩展要求（包括云计算、移动互联网、物联网、大数据和工业控制等领域）的相关内容，应根据实际情况选定适用的安全扩展要求测评内容，并依据相应标准开展测评工作。 - ▲3.测评方法 在测评实施过程中，应按照《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）等相关规范，综合采用访谈、检查、测试和渗透测试等方法开展测评工作。访谈：指测评人员通过引导信息系统相关人员进行有目的的交流，以帮助理解、分析或获取证据的过程； - 检查：指测评人员通过对测评对象（如管理制度、操作记录、安全配置等）进行观察、查验和分析，以获取证据的过程。 - 测试：指测评人员使用预定的方法或工具使测评对象产生特定行为，通过查看和分析结果以获取证据的过程。 - 渗透测试：指依据《信息安全技术 渗透测试服务能力要求》等相关标准，模拟攻击方法对应用系统、主机或网络进行非破坏性安全测试，以验证技术缺陷或漏洞的评估方法。 - 4.其它事项 服务提供过程中应严格遵守双方签订的合同及保密协议约定，并符合国家有关法律法规及政策要求。服务方承诺不擅自复制、泄露甲方提供的纸质或电子文档，不向任何第三方披露服务过程中产生的报告及资料。服务方须协助甲方对未通过等级保护测评的项目进行整改，直至符合相应等级要求。 5.项目工期 本项目共两次进场测评：现场初测和现场复测。自合同签订之日起5个工作日内完成该项目现场初测工作。现场初测结束后5个工作日内提供该项目的差距分析整改清单。经甲方整改完成后，再与乙方确定现场复测日期。自甲方出具项目复测通知书之日起3个工作日内完成该项目现场复测，现场复测完成后20个工作日内提供该项目的最终测评报告。 ▲6.服务成果 中标供应商完成初次测评后应提出具体整改意见并敦促指导整改，待整改完毕后再进行正式测评，并出具符合国家信息安全等级保护管理部门规范要求、公安网安部门认可的《网络安全等级保护测评报告》。纸质版2份；电子版1份。 ▲7.网络安全等级保护测评机构资质要求 测评机构必须具备公安部第三研究所认证颁发的《网络安全等级测评与检测评估机构服务认证证书》，投标时须提供以上证书复印件并加盖投标人公章。 |