
防城港市人民政府

办公室文件

防政办发〔2020〕8号


防城港市人民政府办公室

关于印发《2020年防城港市

重大项目建设计划（第一批）》的通知

各县（市、区）人民政府，市人民政府各工作部门，市人民政府各直属企事业单位，驻港各单位：
根据全市经济工作会议精神及市政府工作部署，经市人民政府同意，现将《2020年防城港市重大项目建设计划（第一批）》印发给你们，请认真组织实施。现将有关事项通知如下：
一、加强组织领导，压实领导责任。各级各部门要进一步落实工作责任制，市级项目总体推进工作由市级主管部门负责，各县（市、区）项目总体推进工作由各县（市、区）人民政府负责。项目主要负责人对项目推进工作负总责，分管负责人具体抓，组成专门机构抓落实，一级抓一级，层层抓落实，明确责任、传导压力，及时了解把握项目推进情况，分类协调、分层解决，限时办结，通过完善各项机制确保重大项目有序推进。
二、加强协调服务，助推项目建设。各项目责任单位要及时掌握重大项目推进中存在的问题，主动下沉一线，现场服务协调解决。原则上全市每半月、县（市、区）每周召开一次项目协调会，特殊情况特殊处理，随时协调解决项目建设中存在的突出困难和问题，并抓好跟踪落实。各单位要进一步加大项目谋划力度，超前谋划储备，确保我市项目建设接替有序，后劲不减。

三、加强要素保障，加快项目推进。各有关部门要认真落实重大项目前期工作若干措施，切实加快项目前期工作，突出抓好用地和资金为主的建设要素落实保障工作。一是定期梳理急需建设用地、用林、建设资金的项目，组织召开用地用林保障对接。二是加大项目资金保障力度，充分发挥财政资金和政府投资在项目建设中的作用，对列入全市重大项目建设计划的前期工作项目，优先列入市本级前期经费计划，优先统筹协调征地拆迁、用地指标、项目审批、资金等问题，确保项目顺利实施。
四、加强督查检查，强化跟踪落实。各有关部门要加大对重大项目的督查检查力度，针对部分重大项目建设滞后的问题，根据年度倒排计划加大督查力度，实时跟踪项目建设进展和协调项目落实情况，督促各部门切实履行职责；同时进一步扩大督查范围，采用多种方式定期或不定期地开展重大项目督查，建立重大项目推进预警机制，及时发现存在问题并督促整改，推动我市重大项目建设管理更加规范、高效，确保项目顺利加快推进。

附件：1.《2020年防城港市重大项目建设计划（第一批）》说明
2. 2020年防城港市重大项目(续建)建设计划（第一批）

3. 2020年防城港市重大项目(新开工)建设计划（第一批）

4. 2020年防城港市重大项目（竣工投产）建设计划（第一批）

5. 2020年防城港市重大项目（前期）建设计划（第一批）
                         2020年4月7日
（公开方式：公开）
抄送：市委各部门，东兴试验区工管委办公室，防城港军分区，

各人民团体。

市人大常委会办公室，市政协办公室，市监委，市中级法院，

市检察院。

各民主党派防城港市委会，市工商联。

防城港市人民政府办公室                 2020年4月17日印发











































































PAGE  


