防城港医学创新赋能产业园共享服务中心

室内装饰工程施工图设计

邀请比选文件

邀请人：防城港高新区投资发展有限公司

日  期：        2023年7月

目录

第一章 邀请比选公告	- 2 -

第二章 申请人须知及前附表	- 4 -

第二章 服务需求和项目说明	6

第四章  合同条款及格式	7

第五章 比选文件格式	23

一、法定代表人身份证明与法定代表人授权委托书	24

二、资格审查表	26

（二）项目负责人资历表	27

（三）项目实施人员一览表	28

（四）申请人2020年1月份以来同类或类似服务项目业绩	29

三、投标报价函及投标预算书	30

四、申请人认为有必要提供的其他材料	32

### 第一章 邀请比选公告

- 防城港医学创新赋能产业园共享服务中心室内装饰工程施工图设计邀请比选公告

防城港高新区投资发展有限公司以邀请比选方式确定防城港医学创新赋能产业园共享服务中心室内装饰工程施工图设计单位，现将有关事项说明如下，欢迎符合条件的服务单位前来参与。

一、项目概况：防城港医学创新赋能产业园共享服务中心室内装饰工程初步测算装修工程费用约800万元，主要包含赋能产业园共享服务中心一层至二层楼层北侧，总建筑面积2665㎡。其中一层拟布局主副食库房及职工餐厅、厨房等空间，建筑面积1175㎡；二层建筑面积1490㎡，拟布局餐厅、包厢。现开展本项目装修设计单位委托工作，通过邀请比选，选取1家服务较好的单位作为我公司该项目施工图的设计单位。

二、施工费上控价及报价方式：防城港医学创新赋能产业园共享服务中心室内装饰工程施工图设计上限控制价20.79万元。比选单位以上限控制价作为最高限价自主报价。

三、评标方法：低价中标法。

四、服务期限：合同生效后14日历天内完成。

五、比选申请人资格要求

1.具有独立法人资格；

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4.具备建设行政主管部门颁发的设计资质证书；并在人员方面具有相应的施工能力；

5.法律法规规定的其他条件。

6.本项目不支持联合体投标。

六、采购服务要求：

1.服务类型：室内装修方案设计、效果图、施工图设计（含预算编制）等。

2.服务范围：装修空间内装修、水、电、空调等所有设计内容，包含施工阶段技术指导。

3.服务要求：设计成果文件均按国家设计标准进行设计，安排的设计人员设计水平满足设计需要，态度端正，积极配合工作。

七、递交比选文件方式及相关事宜

1.比选公告文件领取：在我公司网站http://www.fcgs.gov.cn/gxqtzfzyxgs/上自行下载。

2.递交比选文件截止时间：2023年8月6日18时00分。

3.递交比选文件的方式：

（1）电子版比选文件：请于递交截止时间之前将比选文件加盖公章扫描件发送至邮箱gxtzlfzb@163.com。

（2）递交纸质比选文件地点：防城港市国际医学赋能中心B栋。联系人：杨仕英，联系电话：13117737303。

（3）比选文件必须在递交比选文件截止时间前送达，逾期送达的将不予受理。

4.合同条款内容详见附件,合同签订时不允许对实质性条款进行修改。

### 第二章 申请人须知及前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 防城港医学创新赋能产业园共享服务中心室内装饰工程 |
| 2 | 招标人 | 名称：防城港高新区投资发展有限公司 地址：防城港市高新区医学创新赋能中心B栋2楼 联系人及电话：杨仕瑛；13117737303 |
| 3 | 建设地点 | 防城港医学创新赋能产业园内 |
| 4 | 资金来源 | 业主自筹 |
| 5 | 出资比例 | 100% |
| 6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 招标范围 | 共享服务中心室内装修设计 |
| 8 | 服务周期 | 合同生效之日起至项目竣工验收通过。 |
| 9 | 比选申请人资格要求 | 1.具有独立法人资格； 2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 3.参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 4.具备建设行政主管部门颁发的施工资质证书；并在人员方面具有相应的施工能力； 5.法律法规规定的其他条件。 6.本项目不支持联合体投标。 |
| 10 | 踏勘现场 | 不组织，由比选单位自行踏勘现场。 |
| 11 | 比选预备会 | 不召开 |

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 12 | 比选报价 | 1、比选报价方式：自主报价。 2、设计费用上限控制价：20.79元。 3、比选有效下浮系数b范围为：0%≤b≤30%。 4、申请人应结合自身因素进行竞争性报价，比选报价不得超出规定的有效报价范围，否则做无效比选处理。 5、比选报价包括实施和完成本项目全部服务工作所需的设备、劳务、技术服务费、交通、通讯、办公场地、税费和利润等与设计服务业务有关一切费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用，除非上述费用在合同中另有说明否则合同期内，合同价格不再调整。 |
| 13 | 比选文件份数 | 壹套正本，贰套副本。 申请人须编制一份比选文件的正本和二份副本，并在比选文件上明确标明“正本”和“副本”。比选文件正本与副本不一致处，以正本为准。 |
| 14 | 招标人通知延后递交比选文件截止时间的时间 | 原定递交比选文件截止时间1天前 |
| 15 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人； 评标专家确定方式：从本公司内部随机抽取具备相关技术职称或资格证书的工作人员。 |
| 16 | 评标办法 | 本次招标经评审的最低投标价法。 |

）

，

### 第二章 服务需求和项目说明

一、项目概况及工程预算

防城港医学创新赋能产业园共享服务中心室内装饰工程初步测算装修工程费用约800万元，主要包含一层至二层楼层北侧，总建筑面积2665㎡。其中一层拟布局主副食库房及职工餐厅、厨房等空间，建筑面积1175㎡；二层建筑面积1490㎡，拟布局餐厅、包厢。施工费用上限控制价20.79万元。

服务内容包括：方案设计、效果图、施工图设计（含预算编制）等。

二、编制依据

- 原始施工图纸

- 现场实际情况

- 与本项目施工有关的标准、规范、技术材料及其他相关材料等。

### 第四章  合同条款及格式

建设工程设计合同

合同编号：

| 工 程 名 称： |  |
| --- | --- |
| 设计证书等级： |  |
| 发 包 人： |  |
| 设 计 人： |  |
| 签 定 日 期： | 年 月 日 |

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

第一部分合同协议书

发包人（全称）：防城港高新区投资发展有限公司

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

# 一、工程概况

1. 工程名称： 医学创新赋能产业园共享服务中心室内装饰工程 。

2. 工程地点： 防城港国际医学开放试验区 。

3. 规划占地面积：  1490㎡    。

3. 工程内容及规模： 总建筑面积2665㎡，主要包含医学创新赋能产业园共享服务中心一层至二层楼层北侧。其中一层拟布局主副食库房及职工餐厅、厨房等空间，建筑面积1175㎡；二层建筑面积1490㎡，拟布局餐厅、包厢 。

4. 建筑功能：厨房、商业等  。

5. 投资估算：    800   万元。

# 二、工程设计范围、阶段与服务内容

1. 工程设计范围：医学创新赋能产业园共享服务中心室内装饰工程总建筑面积约2665㎡，主要包含基层装饰、厨房配套、餐厅、包厢、及公共区域的装修装饰工程等。设计范围内的基础装修、水、电、空调、消防等所有设计内容，包含施工阶段技术指导。

2. 工程设计服务阶段：方案设计、施工图设计（含施工图预算）、施工配合。

3. 工程设计服务内容：工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件。

# 三、工程设计周期

1. 计划开始设计日期：     年    月    日。

2. 计划完成设计日期：   年    月    日。

3. 具体设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

# 四、合同价格形式与签约合同价

1. 合同价格形式：       。

2. 签约合同价为：人民币（大写）                       （¥：                  ）。

# 五、发包人代表与设计人项目负责人

1. 发包人代表：            。

2.设计项目负责人：           。

# 六、合同文件构成

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）协议书

（2）中标通知书

（3）专用合同条款及其附件；

（4）发包人要求

（5）投标函及其附录；

（6）通用合同条款；

（7）技术标准；

（8）设计费用清单；

（9）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（10）其他合同文件

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

# 七、质量标准和要求

设计工作质量符合的标准和要求：按现行国家有关规范、技术标准进行设计。

# 八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的条件、期限和方式支付合同价款。

2. 设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

# 九、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

# 十、签订地点

本合同在防城港市签订。

# 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

# 十二、合同生效

本合同自 签订之日起 生效。

# 十三、合同份数

本合同正本一式 贰 份、副本一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执正本壹份、副本叁份，设计人执正本壹份、副本叁份。

| 发包人（合同章或公章）： 防城港高新区投资发展有限公司 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）： 社会信用代码： 地 址： 邮政编码： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 开户银行： 帐 号： | 设计人（合同章或公章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）： 社会信用代码： 地址： 邮政编码： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 传真： 开户银行： 帐 号： |
| --- | --- |

签订时间：   年    月   日                     签订时间：    年   月   日

第二部分通用合同条款

房屋建筑工程采用《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）。

第三部分专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：中标通知书、补充协议 。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：国家、建设部、相关部门制定的法律、行政法规。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的技术标准包括：国家、行业、本工程所在地地方现行的工程设计、施工、验收、规范与标准等。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）本合同协议书

（2）本合同专用条款

（3）中标通知书

（4）招投标文件及附件

（5）本合同通用条款

（6）合同附件

（7）标准、规范及有关技术文件

（8）设计文件、资料和图纸

（9）合同履行过程中的其他书面文件

1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人与设计人联系信息

发包人接收文件的地点：防城港市高新区医学创新赋能中心B栋2楼;

发包人指定的接收人为：           ;

发包人指定的联系电话及传真号码：0770-2703611/2703177;

发包人指定的电子邮箱：gxtzlfzb@163.com。

设计人接收文件的地点：               ；

设计人指定的接收人为：               ；

设计人指定的联系电话及传真号码：                ；

设计人指定的电子邮箱：                 。

1.8 保密

保密期限： 10年 。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.3 发包人其他义务： 对于设计人违约情形，发包人有权对设计人采取有关违约处理措施，包括并不限于:支付违约金、通报批评、约谈法定代表人、记录不良行为、没收履约保证金、终止合同、限期或无限期拒绝承包人参与发包人其他项目的投标等；处以支付违约金的，在确定违约方责任基础上，在进度款中予以扣除，违约金累计不超过合同价的30%  。

具体违约情形及违约处理措施以专用合同条款的约定为准。

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：   ；

身份证号：               ；

职    务：                          ；

联系电话：0770-2703611/2703177；

电子信箱：                 ；

通信地址：防城港市高新区医学创新赋能中心B栋2楼。

发包人对发包人代表的授权范围如下：（1）对设计人的工作进行监督、检查；（2）按照合同约定，代表发包人履行其权利和义务；（3）协调有关政府主管部门  。

发包人更换发包人代表的，应当提前 3 天书面通知设计人。

2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在7个工作日内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人 需 （需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.3 设计人其他义务： 设计成果不满足功能使用需求的应当无条件修改施工图纸 。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓    名：                 ；

执业资格及等级：               ；

注册证书号：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前 7 天书面通知发包人。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任：

3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后 7 天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：

3.3 设计人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限3天  。

3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：支付合同金额5%的违约金。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：所有设计内容。

主体结构、关键性工作的范围：   /    。

3.4.2设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：无      。

其他关于分包的约定：    /      。

3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括： /。

3.4.4 分包工程设计费支付方式：     /       。

3.5 联合体

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：   /   。

5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求： 采用限额设计 。

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：国家、行业、本工程所在地地方现行的工程设计、施工、验收、规范与标准等。

5.1.2.4 工程设计文件的主要技术指标控制值及比例：装修限额设计金额为800万元，未经批准，设计成果文件工程造价不得超过此数值 。

5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定：  满足设计规范及施工规范要求 。

5.3.5 建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限： / 。

6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：  合同签订后3日内  。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容： / 。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：   /   。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：

设计人应在发生进度延误的情形后  2 天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后  7 天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在 7 天内进行审查并书面答复。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励： / 。

7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：光盘刻录及电子邮件 。

8. 工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过 10 天。

8.3 发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在 / 天内，向政府有关部门报送工程设计文件。

8.4 工程设计审查形式及时间安排：                                       。

9. 施工现场配合服务

9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：  / 。

9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后   /  时间内提供施工现场配合服务。

10. 合同价款与支付

10.2 合同价格形式

本合同采用第  （2）  种合同价格形式。

（1）单价合同

单价包含的风险范围：

风险费用的计算方法：

风险范围以外合同价格的调整方法：

（2）总价合同

总价包含的风险范围： 完成设计工作所用费用支出 。

风险费用的计算方法： / 。

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

（3）其他价格形式：

11. 工程设计变更与索赔

11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后  3  天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后  7  天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

发包人应在接到设计人书面声明后的  7  天内，予以书面答复。

12. 专业责任与保险

12.2 设计人  /  （需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。

13. 知识产权

13.1 关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 发包人所有  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  仅在于本次设计活动中使用，不得挪做他用或者外泄传播 。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 发包人所有。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：/   。

13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：设计人承担  。

14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 发包人支付设计人的违约金：

14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金： 按逾期设计费同期银行贷款利息进行计算 。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 设计人支付发包人的违约金：

14.2.2 设计人逾期交付工程设计文件的违约金： 逾期一天按合同金额的1%计算 。

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限： 合同金额的10%  。

14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限： 30万元。

14.2.4 设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任：合同金额的10% 。

14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：合同金额的10%。

15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 。

16. 合同解除

16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：

（3）暂停设计期限已连续超过180天。

16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为28天内。

17. 争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /

17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  /  。

选定争议评审员的期限： /  。

评审所发生的费用承担方式：  / 。

其他事项的约定：  /  。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：  /  。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   （2）  种方式解决：

（1）向  防城港市 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  防城港市 人民法院起诉。

18. 其他（如果没有，填“无”）

无

附件

附件1：工程设计范围、阶段与服务内容

附件2：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

附件3：设计人向发包人交付的工程设计文件目录

附件4：设计人主要设计人员表

附件5：设计费明细及支付方式

附件1：

工程设计范围、阶段与服务内容

发包人与设计人可根据项目的具体情况，选择确定本附件内容。

一、本工程设计范围

医学创新赋能产业园共享服务中心室内装饰工程总建筑面积约2665㎡，主要包含基层装饰、厨房配套、餐厅、包厢、及公共区域的装修装饰工程等。装修空间内装修、水、电、空调、消防等所有设计内容，包含施工阶段技术指导。

二、本工程设计阶段划分

方案设计阶段、施工图设计及施工配合3个阶段。

三、各阶段服务内容

1.方案设计阶段

（1）与发包人及发包人聘用的顾问充分沟通，深入研究项目基础资料，协助发包人提出本项目的发展规划和市场潜力；

（2）完成总体规划和方案设计，提供满足深度的方案设计图纸，并制作符合政府部门要求的规划意见书与设计方案报批文件，协助发包人进行报批工作；

（3）根据政府部门的审批意见在本合同约定的范围内对设计方案进行修改和必要的调整，以通过政府部门审查批准；

（4）在保证与该项目总体方案设计相一致的情况下，接受发包人建议并对方案进行调整；

（5）配合发包人进行人防、消防、交通、绿化及市政管网等方面的咨询工作；

（6）负责完成人防、消防等规划方案，协助发包人完成报批工作。

2.施工图设计阶段

（1）负责完成并制作总图、建筑、结构、机电、室外管线综合等全部专业的施工图设计文件；

（2）对发包人的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现；

（3）根据项目开发进度要求及时提供各阶段报审图纸，协助发包人进行报审工作，根据审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向发包人提交正式的施工图设计文件；

（4）协助发包人进行工程招标答疑。

3.施工配合阶段

（1）负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，项目负责人及各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求；

（2）根据发包人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题；

（3）协助发包人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续；

（4）参与设计人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续；

（5）提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包商考察等技术咨询工作；

（6）应发包人要求协助审核各分包商的设计文件是否满足接口条件并签署意见，以保证其与总体设计协调一致，并满足工程要求。

附件2：

发包人向设计人提交有关资料及文件一览表

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础设计资料 | 1 | 各设计阶段设计开始3天前 |  |

附件3 ：

设计人向发包人交付的工程设计文件目录

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计文件 | 6 | 5天 |  |
| 2 | 施工图设计文件 | 6 | 15天 |  |

特别约定：

1.在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文等）能满足设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。

2.上述设计时间不包括法定的节假日。

3.图纸交付地点：设计人工作地（或发包人指定地）。发包人要求设计人提供电子版设计文件时，设计人有权对电子版设计文件采取加密、设置访问权限、限期使用等保护措施。

4.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按发包人的要求提供。

附件4 ：

设计人主要设计人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 注册执业资格 | 承担过的主要项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、项目组成员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目 副负责人 |  |  |  |  |
| 建筑专业 负责人 |  |  |  |  |
| 结构专业 负责人 |  |  |  |  |
| 给水排水 专业负责人 |  |  |  |  |
| 暖通空调 专业负责人 |  |  |  |  |
| 建筑电气 专业负责人 |  |  |  |  |

附件5：

设计费明细及支付方式

一、设计费总额：

二、设计费总额构成：

1.工程设计基本服务费用：

（1）固定总价：

（2）固定单价（元/平方米或费率%）

（3）浮动系数： %

2.工程设计其他服务费用：

3.合同签订前设计人已完成工作的费用：

4.特别约定：

（1）工程设计基本服务费用包含设计人员赴工地现场的旅差费；不含长期驻现场的设计工地代表和现场服务费。

（2）采用固定单价形式的设计费，实际设计费按初步设计批准（或通过审查的施工图设计）的建筑面积（或投资额）和本合同约定的单价（或费率）核定，多退少补。

（3）其它：

三、设计费支付方式

经发包人、设计人双方确认，如发包人委托设计人负责全过程工程设计服务，各阶段的设计费比例为：方案设计阶段、施工图设计阶段的设计费占本合同设计费总额的60%，施工配合阶段各项服务工作占本合同设计费总额的40%。最终结算设计费可按项目实际建安费作相应调整。

具体支付时间如下：

1.设计人向发包人提交施工图设计文件后15天内，发包人向设计人支付设计费总额的60%，共计       元。

2.工程竣工验收后30天内，发包人将按照实际建安费作为基数计算该项目设计费，并向设计人支付全部剩余设计费，共计     元。

### 第五章 比选文件格式

比选文件

正本（副本）

项目名称：

服务内容：

项目编号：

申请人名称：

目录

#### 一、法定代表人身份证明与法定代表人授权委托书

（一）法定代表人身份证明

申请比选人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：

经营期限：

姓名：      ，性别：     ，年龄：    ，职务：    ，系     （申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

申请人：          （加盖公章）

年   月   日

注：附法定代表人二代身份证复印件。

（二）授权委托书

本人（姓名）系（申请人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）比选文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

代理人无转委托权。

申请人（盖单位章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码：

委托代理人（签字）：

身份证号码：

年    月    日

注：

附委托代理人二代身份证复印件。

如果由申请人法定代表人的委托代理人签署比选文件，需提交授权委托书；

申请人为委托人缴纳近3个月由社会劳动保障部门出具的社保证明复印件。

#### 二、资格审查表

（一）申请人基本情况表

| 申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 资质等级 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：在本表后附企业法人营业执照副本复印件、资质证书副本复印件、基本账户开户许可证的复印件。上述所有执照、证书复印件均应加盖申请人单位章。

##### （二）项目负责人资历表

| 1.一般情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 学位 |  | 身份证号码 |  |  |
| 职称 |  | 为申请人服务时间（年） |  |  |  |  | 在本合同中拟任职 |  |  |  |
| 学历 | 年毕业于（学校） |  |  |  |  | （专业） |  |  |  |  |
| 2.经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 负责过的类似工程（类型和金额） |  |  |  |  |  | 该项目中任职 |  |  | 备注 |
| 3.获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：在本表后附资格证书、职称证、学历证书复印件并加盖公章。

##### （三）项目实施人员一览表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 拟在本项目中担任的职务 | 技术职称 | 类似工作 经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：申请人应根据招标文件中人员要求和招标项目的实际需要，列出项目负责人及其他人员,并在本表后附资格证书、职称证、学历证书、社会养老保险经办机构出具的申请人为项目实施人员交纳社保证明复印件（近三个月）复印件并加盖公章。

##### （四）申请人2020年1月份以来同类或类似服务项目业绩

| 序号 | 项目名称 | 发包人名称 | 投资额金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表后应附合同或成果文件的复印件。

#### 三、投标报价函及投标预算书

防城港高新区投资发展有限公司：

我公司同意接受贵公司关于    (项目名称)        的比选邀请。我公司已仔细研究了比选文件的全部内容并承诺响应比选文件中的所有内容,愿意以人民币（大写）       （¥：      ）进行投标报价(投标工程量清单详见投标预算书)，工期为    日历天。按合同约定实施和完成承包工程，工程质量达到     。

如我公司中标，我公司承诺在收到中标通知书后，在10日内与你方签订合同并进场施工，我公司承诺在合同约定的期限内完成装修工作并交付使用。

我公司在此声明，所递交的投标报价函及有关资料内容完整、真实、准确。

附件:投标预算书

投标人：            （盖公章）

法定代表人：         （签章）

公司地址：

电话：

年    月    日

#### 四、申请人认为有必要提供的其他材料