附件

# 项目采购需求文件

说明：

1、投标单位的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术参数及性能（配置）要求。

2、本需求中的“技术参数及性能（配置）要求”不明确或有误的，投标单位请以详细、正确的技术参数性能（配置）同时填写投标报价表和技术规格响应表。

3、带▲号条款为实质性内容要求，必须满足。

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 采购数量 | 预算金额（万元） | 项目要求及技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 防城港市妇幼保健院生育友好医院建设项目可行性研究报告编制服务采购项目 | # 项 | # 1 | # 8.0640 | # 主要参数： # ▲1.承担本项目可行性研究报告的全部编制、修改完善、评审配合及相关技术咨询服务工作，报告需全面涵盖项目背景及必要性（重点突出生育友好医院建设的紧迫性）、市场分析、建设规模及内容（贴合生育友好医院建设要求）、选址及建设条件、工程技术方案、环境保护、节能节水、劳动安全卫生、组织机构及人员配置、项目实施进度、投资估算及资金筹措、财务评价、风险分析及应对措施、结论及建议等核心模块，确保符合国家、行业及地方相关规范，顺利通过行业主管部门评审及审批。 # ▲2.自合同签订之日起至本项目可行性研究报告通过行业主管部门评审及审批为止，其中编制阶段工期不超过15日历天 ▲3.总价包干，含编制、差旅、评审配合、税费等全部费用 |

| # 二、商务要求 |  |
| --- | --- |
| # ▲服务期限 | # 自合同签订之日起至报告通过行业主管部门评审及审批合格为止。 |
| # ▲服务地点 | # 防城港市妇幼保健院院内。 |
| ▲合同签订 | # 中选公示无异议后 5 个工作日内。 |
| # ▲付款条件、结算要求 | # 1.预付款：4月底前完成合同签订后5个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%。 # 2.进度款：乙方在15个工作日内完成可研报告编制并提交送审后5个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的65%。 # 3.尾款：可研报告通过行业主管部门评审/审批合格后5个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的5%。 # 乙方提供合法有效、对应金额的增值税发票，甲方收到发票后按约定时限付款。 |
| ▲验收标准 | # 报告通过主管部门评审/批复为合格 |
| ▲售后服务 | 免费修改、配合评审、全程技术支持 |
| ▲其他要求 | 1.本项目不接受联合体投标，不接受挂靠投标，不允许分包、转包本项目相关工作； 2.投标单位须承诺严格遵守国家及地方相关法律法规、生育友好医院建设相关政策及行业规范，按照招标文件要求及合同约定完成工作，确保报告质量符合审批要求，能够充分体现本项目生育友好建设的核心需求及紧迫性； 3.投标单位须承诺，若中标，将根据国家卫生健康委等四部门关于生育友好医院建设的相关要求，结合本项目实际，编制符合政策导向、贴合民生需求的可行性研究报告，配合招标方完成评审及审批相关工作。 |

采购方式：

本项目采用院内比选方式采购。比选是指事先公布采购条件和要求，谈判小组从自愿报名的至少3家比选申请人中通过比较综合价格指标、技术指标、商务指标、服务指标等要素，采用综合评分法确定成交供应商的采购方式

。

投标文件要求：

投标单位需提供《响应文件》, 文件内容按以下顺序装订成册，内容包括：

（一）资格文件

1.投标单位须在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，持有有效的营业执照，经营范围包含可行性研究报告编制相关内容

2.投标单位法定代表人参与投标的，需提供法定代表人身份证明及身份证复印件（加盖公章）；委托代理人参与投标的，需提供法定代表人授权委托书及代理人身份证复印件（加盖公章），授权委托书需明确委托权限及期限

3.具有全国投资项目在线审批监管平台工程咨询单位备案资质

4.投标单位须拥有专业的编制团队，核心成员（不少于3人）须具备工程咨询、建筑、经济、卫生管理等相关专业中级及以上职称，其中项目负责人须具备工程师（投资）资格证书，

5.需提供编制团队核心成员的职称证书、劳动合同、近6个月社保缴纳证明复印件（加盖公章），明确团队分工及岗位职责。

6.具备完善的技术服务体系，能够及时响应招标方需求，高效地完成报告编制及修改工作，可配合招标方对接相关审批部门，提供专业技术咨询支持。

7.近3年内无违法违规经营记录，未被列入国家企业信用信息公示系统严重违法失信名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，无串通投标、弄虚作假等不良行为记录（需提供“信用中国”“中国政府采购网”信用查询截图，加盖公章）。

8.需提供近3年内无重大质量、安全事故及违约记录的承诺书（加盖公章）。

9.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供财务状况承诺书或银行资信证明。（加盖公章）

（二）项目报价信息表、技术文件及商务文件等

1.项目报价信息表（见附件1）

2.对文中的“项目要求及技术需求表和商务要求表”的内容进行逐条是否响应，即响应正负偏离表。格式见“附件2技术、商务响应表”

3.售后服务承诺书、（必须提供）及业绩等（如有业绩请提供合同复印件）

4.其他认为有必要提供的材料

注意事项：

1.务必按以上“《响应文件》要求”提供材料。 请将以上材料密封装订成册，一式三份（正本一份（彩页）。

2.通知议价时间后，若打电话10分钟内无回应，视为以投标文件报价函为准。

3.递交文件截止时间：2026年4月22日17点30分；

递交文件地点：防城港市港口区赤港街北侧防城港市妇幼保健院采购办。（可快递）。

4.采购活动终止条件

供应商不足：在采购过程中，如果不符合比选文件要求的供应商或报价超过采购预算的供应商不足3家，需再次上采购公告，如第二次公告仍不满3家的，则对现有报名的供应单位进行评审及比选，比选结果有效。如两次公告无人报名，采购活动将终止。

5.比选时间：另行通知。

附件1、项目报价信息表（格式）

| 序号 | 项目名称 | 报名单位名称 | 单位 | 采购数量 | 单价（首次报价） | 备注（） | 联系人 | 联系电话（手机） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 项 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

公司名称：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件2、项目要求、技术需求表和商务要求（格式）：

响应、偏离情况说明表

| 序号 | 项目名称 | 采购文件要求 | 文件响应 | 是否响应 （偏离情况） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

公司名称：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件2、合同模板（格式）：

合同名称：

签订地点：防城港市妇幼保健院

签订时间：2026 年 4 月 日

甲方（采购人）

单位名称：防城港市妇幼保健院

地址：防城港市港口区赤港街北侧

法定代表人：

联系电话：

项目联系人：

乙方（成交人）

单位名称：

统一社会信用代码：

地址：

法定代表人：

联系电话：

项目负责人：

第一条 项目概况

- 项目名称：防城港市妇幼保健院生育友好医院建设项目可行性研究报告编制服务

- 服务内容：乙方承担本项目可行性研究报告全部编制、修改完善、评审配合、技术咨询等全部工作，报告须完整包含：项目背景及必要性（突出生育友好医院建设紧迫性）、市场分析、建设规模及内容、选址及建设条件、工程技术方案、环境保护、节能节水、劳动安全卫生、组织机构、实施进度、投资估算及资金筹措、财务评价、风险分析、结论及建议等全部核心模块，确保符合国家、行业、地方规范，并通过行业主管部门评审及审批。

- 服务地点：防城港市妇幼保健院院内

- 服务周期：自合同签订之日起至报告通过行业主管部门评审及审批为止；其中编制工期从合同签订至成果提交送审不超过15日历天

第二条 合同价款与支付

- 合同总价：人民币          元   大写：        元整

- 计价方式：总价包干，包含编制费、人工费、差旅费、评审配合费、税费、资料费等全部费用，甲方不再支付任何其他费用。

- 付款方式：付款方式（分三次支付）：

- 1.预付款：4月底前完成合同签订后5个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%。

- 2.进度款：乙方在15个工作日内完成可研报告编制并提交送审后5个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的65%。

- 3.尾款：可研报告通过行业主管部门评审/审批合格后5个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的5%。

- 4.乙方提供合法有效、对应金额的增值税发票，甲方收到发票后按约定时限付款。

- 资金来源：2026 年第一批自治区本级前期工作经费。

第三条 双方责任与义务

（一）甲方责任

- 及时向乙方提供项目基础资料、图纸、数据等文件。

- 配合乙方开展现场踏勘、沟通协调。

- 按合同约定及时办理验收与付款。

（二）乙方责任

- 严格按照国家发改委最新要求完成报告编制。

- 配备符合要求的项目团队：项目负责人为工程师（投资），核心成员不少于3人，都具备中级及以上职称。

- 自合同签订之日起15日历天内完成报告初稿，按甲方评审意见无条件修改，直至通过审批。

- 全程配合评审、答辩、上报等工作，提供技术支持。

- 本项目不转包、不分包、不挂靠。

- 对甲方提供的资料及项目信息严格保密，保密期限不少于 3 年。乙方泄露甲方保密信息的，应立即停止该行为并赔偿甲方全部损失。

- 出具的报告真实、准确、合规，满足立项要求。

第四条 成果交付

- 乙方交付成果：可行性研究报告纸质版 6 份，电子版（PDF+Word）1 套。

- 成果所有权、使用权归甲方所有。

第五条 验收标准

- 可研报告通过行业主管部门评审或取得立项批复，视为验收合格。

- 若报告未通过评审，乙方须在甲方要求时限内免费修改完善，直至合格。

第六条 违约责任

- 乙方逾期交付成果、未在甲方规定的时间内完成修改报告的，每逾期1天按合同总价的1%支付违约金；逾期超过7天，甲方有权解除合同并拒付费用。

- 因乙方原因导致报告无法通过审批的，甲方有权解除合同并拒付费用，乙方应返还甲方已支付的款项并支付合同总价20%作为违约金、赔偿甲方全部损失。

- 乙方转包、分包、提供虚假材料或业绩的，甲方有权立即解除合同并拒付费用，乙方应返还甲方已支付的款项并支付合同总价20%作为违约金、赔偿甲方全部损失。

- 甲方无正当理由逾期付款的，每逾期1天按应付款项的1%支付违约金，逾期金额不超过合同总价的3%。

- 本合同所称的损失，违约责任，除明确约定以外，还包括但不限于守约方因维权而支出的诉讼/仲裁费、保全费、因财产保全所产生的保险保函费、鉴定费、差旅费、律师费等。前述律师费可以仅凭《委托代理合同》并结合《律师服务收费管理实施办法》所确定的标准向违约方主张。

第七条 商务承诺（按采购需求写入合同）

- 乙方承诺严格遵守国家及地方关于生育友好医院建设相关政策法规。

- 乙方承诺根据国家卫生健康委等四部门要求，编制贴合政策、满足民生与审批要求的报告。

- 乙方提供免费修改、全程配合评审、技术支持等售后服务。

- 本项目不接受联合体，不挂靠、不转包、不分包。

第八条 争议解决

因本合同引起的争议，双方协商解决；协商不成的，向项目所在地人民法院提起诉讼。

第九条 其他

- 采购公告、采购需求文件、响应文件、中选通知书、评分细则均为本合同组成部分。

- 本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

- 本合同内的所载明的地址、联系方式、联系人及电子通信终端均为双方工作联系往来文书、争议解决时人民法院或仲裁机构的法律文书送达地址，双方工作联系往来文书、法律文书向任何一方当事人于本合同中约定的送达地址或工商登记公示地址、电子通信终端、联系人送达的，书面文件发出之日起第三日视为有效送达，电子文件发出即视为有效送达。

- 未尽事宜，双方另行签订补充协议。

（以下无正文）

甲方（盖章）：防城港市妇幼保健院

法定代表人签字）：

联系人：

联系电话：
地址：

日期：2026 年 4 月 日

乙方（盖章）：

法定代表人（签字） ：

联系人：

联系电话：
地址：

日期：2026 年 4 月 日