防城港企沙港区赤沙仓储物流园项目水运工程建设项目检测服务

竞争性磋商文件

招标人：防城港市港发控股集团有限公司

2025年8月

目       录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章 磋商须知	3

第三章 评标办法（综合评估法）	10

评标办法前附表	10

第四章 合同条款格式	14

第五章 响应文件格式	42

# 第一章  竞争性磋商公告

防城港企沙港区赤沙仓储物流园项目水运工程建设项目检测服务竞争性磋商公告

一、项目基本情况

项目名称：防城港企沙港区赤沙仓储物流园项目水运工程建设项目。

采购方式：竞争性磋商

最高限价：人民币陆拾陆万柒仟贰佰元整（￥667200.00）

建设内容：本工程陆域形成面积约 32.54万㎡，其中Ⅰ区为20.21万㎡，Ⅱ区为12.33万㎡。 护岸总长度2117.90m，其中西侧永久护岸1688.00m，南侧临时护岸213.51m，北侧临时护岸216.39m。陆域回填需土方量约162.61万m³ 。

检测服务时间及进度要求：

- 检测服务期：180日历天，实际自签订合同开始到约定的工作内容全部完成为止；

（2）进度要求：根据现场进度情况，中标人接到招标人通知后15天内进场实施检测；验证性检测在每阶段现场检测完成后7天内提供验收中间检测报告；交工、竣工验收检测在完成现场检测14天内提供完整检测报告；地基检测在完成检测后14天内提交地基检测成果报告给招标人。

检测服务范围：

（1）地基与验证性检测；（2）交工检测；（3）竣工检测。

检测服务质量要求：

按国家及行业有关技术要求和标准公平、公正独立进行检测，并按时、按量完成检测任务。出具的检测报告须符合国家及行业有关标准及规范要求，并得到相关部门的认可。

二、申请人的资格要求

1.本项目的特定资格要求：

（1）具有能够承担相应的法律与经济责任，且持有有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书；

（2）具备交通运输部门颁发的有效的水运工程结构乙级及以上证书（或水运工程结构（地基）乙级及以上证书）和CMA计量认证证书（证书中须包含本项目涉及的检测项目）。

（3）具有履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力，项目负责人须具有水运工程试验检测工程师资格证书。

（4）参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（5）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取采购文件

获取方式：通过防城港市港发控股集团有限公司门户网站http://www.fcgs.gov.cn/gggs/“通知公告”一栏查询并下载。

采购文件售价：0元。

四、响应文件提交

截止时间：2025年8月27日15时30分（北京时间）。

地点：：防城港市文昌大道延长线云朗科技园一期综合业务楼A1九楼910室。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、联系事项

名    称：防城港市港发控股集团有限公司

地    址：防城港市文昌大道延长线云朗科技园一期综合业务楼A1九楼

联系人及联系方式：黄工，0770-2881752

附件1：防城港企沙港区赤沙仓储物流园项目水运工程建设项目

施工图设计

2.防城港企沙港区赤沙仓储物流园项目水运工程建设项目检测工程量清单表

采购单位：防城港市港发控股集团有限公司

2025年8月22日

- 磋商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 说明名称 | 内容与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及编号 | 项目名称：防城港企沙港区赤沙仓储物流园项目水运工程建设项目检测服务 项目编号：/ |
| 2 | 预算金额 | 人民币陆拾陆万柒仟贰佰元整（￥667200.00） |
| 3 | 项目简要描述 | 1. 工程建设内容：本工程陆域形成面积约 32.54万㎡，其中Ⅰ区为20.21万㎡，Ⅱ区为12.33万㎡。 护岸总长度2117.90m，其中西侧永久护岸1688.00m，南侧临时护岸213.51m，北侧临时护岸216.39m。陆域回填需土方量约162.61万m³ 。 2.检测服务期：180日历天，实际自签订合同开始到约定的工作内容全部完成为止。 3.检测服务范围：（1）地基与验证性检测；（2）交工检测；（3）竣工检测。 - 进度要求：根据现场进度情况，中标人接到招标人通知后15天内进场实施检测；验证性检测在每阶段现场检测完成后7天内提供验收中间检测报告；交工、竣工验收检测在完成现场检测14天内提供完整检测报告；地基检测在完成检测后14天内提交地基检测成果报告给招标人。 5.质量要求：按国家及行业有关技术要求和标准公平、公正独立进行检测，并按时、按量完成检测任务。出具的检测报告须符合国家及行业有关标准及规范要求，并得到相关部门的认可。 |
| 4 | 磋商供应商资格要求 | 1.本项目的特定资格要求： （1）具有能够承担相应的法律与经济责任，且持有有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书； （2）具备交通运输部门颁发的有效的水运工程结构乙级及以上证书（或水运工程结构（地基）乙级及以上证书）和CMA计量认证证书（证书中须包含本项目涉及的检测项目）。 （3）具有履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力，项目负责人须具有水运工程试验检测工程师资格证书。 （4）参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 （5）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 5 | 磋商保证金 | 无 |
| 6 | 履约保证金 | - 履约保证金的形式： - （1）可采用转帐或电汇交纳或银行保函（银行保函应采用招标文件所附的或招标人事先同意的格式，由中标人从国有商业银行或股份制银行的地级市分行或以上级别的银行开具且开具保函的银行须得到发包人同意，并保证其有效。银行保函的正本由招标人保存）、工程担保、电子保函或保证保险等形式。 - 提交履约担保时间：投标人在收到中标通知书后，须在 15 - 日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。 - （3）办理履约担保所需的费用由中标人承担。履约担保金额： - 签约合同价的10%。 |
| 7 | 响应文件份数 | 正本一份、副本贰份。 |
| 8 | 响应文件 递交截止时间 | 响应文件递交截止时间：2025年8月27日15时30分； 递交响应文件的地点：防城港市文昌大道延长线云朗科技园一期综合业务楼A1九楼910室。 |
| 10 | 磋商时间 | 磋商时间：2025年8月27日15时30分； 磋商地点：防城港市文昌大道延长线云朗科技园一期综合业务楼A1九楼会议室。 |
| 11 | 评定方法 | 评定方法：综合评估法 |
| 12 | 磋商有效期 | 磋商有效期：60日历天 （从磋商截止之日算起） |

供应商须知

一、总　则

1. 适用范围

1.1项目名称：防城港企沙港区赤沙仓储物流园项目水运工程建设项目检测服务。

项目编号：/

本文件仅适用于本文件中所叙述的工程类采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2““供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织。如果该供应商在本次磋商中成交，即成为“成交人”。

2.3“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的响应文件。

3. 供应商的基本条件：见供应商须知前附表。

4. 磋商费用

供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论磋商结果如何，采购人在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

5. 竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）的澄清与修改 、公告

5.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人应当顺延提交首次响应文件截止时间。

5.2公告见防城港市港发控股集团有限公司门户网站http://www.fcgs.gov.cn/gggs/。

二、响应文件的编制

6. 响应文件编制基本要求

6.1供应商对响应文件的编制应按要求装订和封装。

6.2供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以翻译文本为主。

6.3供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

6.4响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

6.5如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

6.6响应文件的组成：☑资格审查  ☑技术部分  ☑商务及资信业绩

6.6.1资格审查

（1）响应文件签署授权委托书（原件）；

（2）供应商基本情况表；

（3）基本账户开户许可证；

（4）资格审查需要的其他材料：企业信誉实力一览表、企业近三年（2021-2023年）年度财务状况表、近三年发生的诉讼和仲裁情况等。

6.6.2技术部分

（1）服务方案；

（2）服务质量承诺。

6.6.3商务及资信业绩

（1）磋商函；

（2）磋商报价表；

（3）资信业绩（格式自拟）。

三、响应文件的份数、封装和递交

8. 磋商响应文件的份数和封装

8.1供应商应分别将竞争性磋商响应文件中“资格审查”“技术部分”“商务及资信业绩”全部装订成一册（封面写明“资格审查”“技术部分”“商务及资信业绩”字样），活页装订的将视为废标。

供应商将竞争性磋商响应文件按正、副本分别装订成册，在每个正、副本封面上标明“正本”或“副本”，以及项目名称、项目编号、供应商名称等内容。

8.2供应商应将竞争性磋商响应文件正、副本（正本一份，副本叁份）装入到一个竞争性磋商响应文件袋内，封装并加以密封签章（公章、法定代表人或其委托代理人签字均可，要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件）。文件袋外层封面上应写明：

1）项目编号；

2）项目名称；

3）供应商名称；

4）开标时才能启封。

9. 响应文件的递交

9.1响应文件递交起止时间及磋商截止时间

响应文件递交起止时间：见供应商须知前附表。

磋商截止时间：见供应商须知前附表。

供应商应按竞争性磋商文件中规定的磋商截止时间前递交响应文件。

9.2供应商递交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

9.3 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

9.4迟交的响应文件

采购人有权拒绝或原封退回在其规定的递交响应文件截止时间之后收到的任何响应文件。

四、竞争性磋商（简称磋商）与评审

10.磋商小组组成及磋商时间、地点、人员

10.1磋商小组构成：本项目的磋商小组由采购人内部抽取具有相应资格的人员组成。成员人数应当为3人以上单数（含3人）。

10.2 具体的磋商时间、地点、人员见供应商须知前附表，参加磋商的法定代表人或委托代理人必须持证件（法定代表人凭身份证或委托代理人凭法人授权委托书和身份证）依时到达指定地点等候当面磋商。

11．评审原则和评审办法

具体评审原则和评审办法见评分标准。

12.响应文件评审及磋商的步骤

12.1磋商保证金的确认：无

12.2资格（符合性）审查：磋商小组对磋商资格条件及响应文件进行评审，并从符合竞争性磋商文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定供应商参加磋商。资格条件不符合的供应商或未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知有关供应商。

12.3第一轮磋商

磋商小组按已确定的磋商顺序，磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购人对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。

磋商小组一致确定响应供应商符合磋商文件要求的，按磋商文件设定的方法和标准确定成交候选人。第一轮磋商磋商小组未能确定成交候选人的，对磋商文件修正后进行第二轮磋商。

12.4磋商文件修正

⑴第一轮磋商结束后，各响应供应商退场等候，磋商小组进行合议。根据第一轮磋商掌握的情况，可以对磋商文件进行修改，确定采购内容的详细规格或具体要求，优化采购方案。

⑵采购人通知响应供应商集中，磋商小组强调调整后的采购要求，将磋商文件的修改结果以书面形式通知响应供应商，向响应供应商提供较充分的修正时间。

⑶响应供应商根据第一轮磋商情况和磋商文件修改书面通知，对原响应文件进行修正，并将修正文件签字后密封送交磋商小组。逾时不交的，视同放弃磋商。修正文件与响应文件同具法律效力。

12.5第二轮磋商

磋商小组就修正后的磋商文件与响应供应商分别进行磋商。采购人对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。磋商小组按磋商文件设定的方法和标准确定成交候选人。

第二轮磋商磋商小组未能确定成交候选人的，对磋商文件修正后进行第三轮磋商。以此类推。

12.6最后报价

12.6.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价。

12.6.2最后报价是供应商响应文件的有效组成部分（中标人领取中标通知书时，需提交跟最终报价一致的预算书一式三份给招标人）。

12.7综合评分：经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库﹝2014﹞214号）第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，则按照项目实施方案优劣顺序推荐。

12.8响应供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的，磋商活动终止。

12.9在评标过程中出现法律法规和磋商文件均没有明确规定的情形时，由磋商小组现场协商解决，协商不一致的，由全体磋商小组投票表决，以得票率半数以上专家的意见为准。

13.特别说明：

13.1供应商竞标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有（特殊要求除外）。供应商竞标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

13.2供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

13.3供应商在磋商活动中提供任何虚假材料，其磋商无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十五条第一款之规定三倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

14.低于成本报价

磋商小组在评审过程中发现供应商的总报价明显低于其他供应商的总报价或者明显低于采购预算价，有理由怀疑其总报价可能低于其成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，视作该供应商以低于成本报价磋商，其磋商无效。

15.最终磋商结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

五、确定成交供应商办法及结果公告

16.在成交供应商确定后2个工作日内，在竞争性磋商公告发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

六、签订合同

17.成交供应商在收到成交通知书后，按规定在25个自然日内与采购人签订采购合同。

18.成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按本项目确定成交供应商办法确定其他供应商作为成交供应商并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

七、适用法律

19.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关规定。

九、其他事项

20.解释权

本磋商文件解释权属采购人。

第三章  评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 |  |  |  |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格评审标准 |  |  | 合 格 制 | 合格标准：缺少任何一项或有任何一项不合格者，其资格审查视为不合格 |  |
|  |  |  |  |  | （1）响应文件签署授权委托书（原件）； |  |
|  |  |  |  |  | （2）供应商基本情况表； |  |
|  |  |  |  |  | （3）基本账户开户许可证； |  |
|  |  |  |  |  | （4）资格审查需要的其他材料：信誉实力一览表、近三年财务状况表、近三年发生的诉讼和仲裁情况等。 |  |
| 2.1.2 | 形式评审标准 |  |  |  | 磋商供应商名称 | 与营业执照一致 |
|  |  |  |  |  | 磋商文件签字盖章 | 法定代表人或其委托代理人签字或盖章及加盖磋商供应商单位公章 |
|  |  |  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个报价 |
|  |  |  |  |  | 证件有效期 | 证件应在有效期内 |
|  |  |  |  |  | 磋商函签字盖章 | 法定代表人或其委托代理人签字或盖章及加盖磋商供应商单位公章 |
|  |  |  |  |  | 投标总报价 | 不得高于最高投标限价 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 【备注：采购人可按项目需求分为商务标响应性评审和技术部分响应性评审两部分】 |  |  |  | 投标内容 | 符合第二章“磋商供应商须知”第2项规定 |
|  |  |  |  |  | 工期 | 符合第二章“磋商供应商须知’’第2项规定 |
|  |  |  |  |  | 工程质量 | 符合第二章“磋商供应商须知”第2项规定 |
|  |  |  |  |  | 投标有效期 | 符合第二章“磋商供应商须知”第4项规定 |
|  |  |  |  |  | 权利义务 | 投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定 |
|  |  |  |  |  | 资格和要求 | 符合第二章“磋商供应商须知”第3项规定 |
| 2.2 | 详细评审 |  |  |  | 通过资格审查的合格磋商供应商，只有通过了形式性评审和响应性评审，才能进入详细评审程序 |  |
| 2.2.1 | 详细评审内容 |  |  |  | 分值构成 （总分100分） | 1.价格分（20分） 2.技术分（60分） 3.商务分（20分） |
| 2.2.2（1） | 价格（满分20） |  | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分20分为满分。（20分） |  |  | 某供应商价格分=（磋商基准价/最后磋商报价）×20分 |
| 2.2.2（2） | 技术分 （满分60分） |  | （1）检测方案分（满分30分） |  |  | 由磋商小组根据供应商响应文件提供的服务方案进行独立评审并独立打分。 一档（10分）：检测方案可行，质量管理、质量控制方案一般。 二档（20分）：检测方案较好,能考虑到本项目的情况,有较好的质量管理控制方案。 三档（30分）：检测方案良好，而且能充分考虑到本项目的具体情况并采取针对性措施的，有良好的质量管理、质量控制方案。 主要考查其检测方案组织设计、重点、难点分析、施工工艺、安全文明措施、质量管理体系、工期安排方案等方面。 未提供检测方案，不得分。 |
|  |  |  | （2）拟投入本项目设备分（10分） |  |  | 一档（3分）：检测仪器和设备配备计划一般，投入计划与进度计划基本呼应，基本满足本项目内外业检测需要。 二档（7分）：检测仪器和设备配备计划完整，设备、 数量、选型配置、进场投入计划与进度计划呼应，能满足本项目内外业检测需要。 三档（10分）：检测仪器和设备配备计划完善，设备数量、选型配置、进场时间安排合理，完全满足本项目内外业检测需要。 （磋商相应文件中须提供仪器检定证书等证明材料复印件并加盖投标单位公章）。 |
|  |  |  | （3）质量、进度控制方案（10分） |  |  | 一档（3分）：有基本的质量、进度控制重点分析；具有质量、进度控制措施。 二挡（7分）：质量控制体系健全，质量、进度控制措施具体有效。同时有较好的实施方案。 三挡（10分）：质量、进度控制重点分析到位、明确；质量、进度目标分解、规划合理，质量控制体系健全，质量、进度控制措施有效可靠，控制手段先进完善。 |
|  |  |  | （4）服务质量承诺分（满分10分） |  |  | 由磋商小组根据供应商响应文件提供的服务质量承诺进行独立评审并独立打分。 一档（3分）：服务承诺勉强满足或无法满足项目需求。 二挡（5分）：服务承诺较好满足项目需求。 三档（10分）：服务承诺很好满足项目需求，能为招标人提供完善的服务。 未提供服务质量承诺或服务质量承诺不合理,不得分。 |
| 2.2.2（3） | 商务分（满分20分） | 人员配置分（满分10分） |  |  |  | - 拟投入项目负责人具有水运工程试验检测师，并同时具有水运工程高级及以上职称，得5分； 2、拟投入检测人员搭配合理，水运工程试验检测工程师具有工程师以上职称的，每人得1分，满分5分； （以上人员须附职称证、上岗证的复印件加盖公章。） |
|  |  | 信誉业绩分（满分10分） |  |  |  | （1）供应商2020年1月1日起至提交响应文件截止时间止承接过水运项目检测服务的，每有1个得5分。(满分10分)（注：必须在响应文件中提供合同或中标（成交）通知书复印件并加盖供应商电子签章） |
| 磋商供应商汇总得分 |  |  |  |  |  | 磋商供应商汇总得分=2.2.2（1）+2.2.2（2）+2.2.2（3） |

三、成交候选人推荐原则

1.磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名成交候选人，并编写评审报告。评审得分相同的，以磋商响应报价由低到高顺序排列；若得分相同且响应报价相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐；若仍相同的，按照项目技术部分优劣顺序推荐。

2.第一名成交候选人放弃成交或因不可抗力等原因提出不能履行合同，采购人可以确定排名次位的候选人为成交人，以此类推。但确定为成交人的候选人放弃成交时，采购人也可以重新开展磋商。

3.磋商小组认为，某供应商的有效响应报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在其后面的供应商递补，以此类推。

第四章  合同条款格式

防城港企沙港区赤沙仓储物流园项目水运工程建设项目检测合同

委托方合同编号：

服务方合同编号：

委托方：

服务方：

第一部分  协议书

委托方：（以下简称甲方）

服务方：（以下简称乙方）

甲方委托乙方对其开发建设（承建）的工程进行检测，按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程质量检测事项协商一致，订立本合同。

# 一、工程概况

工程名称：

工程地址：

工程建设内容：

工程检测范围：

# 二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

# 三、组成本合同的文件

1. 中标通知书（如有）；

2、投标函及其附录(如有)；

3. 专用合同条款及其附件；

4. 通用合同条款；

5、工程检测与相关服务规范

6、已标价的工程量清单（如有）

7、图纸

8. 附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  甲方派遣的人员和设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

# 四、质量要求

工程检测质量符合标准。

# 五、检测项目负责人

检测项目负责人：

身份证号码：

# 六、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为（大写）：                       （¥        ）（含税）。

本项目采用总价合同形式。若第三方出具的造价审核结果低于合同价，则以该审核结果作为最终结算依据；若第三方出具的造价审核结果高于合同价，则最终付款金额以合同总价为上限。总价涵盖但不限于乙方为完成本项目检测服务所需的各项费用，包括进退场费、现场施工配合费、现场施工排架或脚手架费、现场取样费用、现场检测费、试件制作加工费、室内试验费、资料费、技术工作费、人员设备调遣费、机械配合费、检测设施费、安全文明施工费、环境保护费、设备费、劳务费、管理费、交通费、保险费、利润、税金，以及政策性文件规定和合同包含的所有风险、责任等一切相关费用。

总价包干范围包含但不限于以下方面：

#### （一）合同协议书第五条第 1 项所约定的费用；

（二）合同执行期间，因物价波动（包括人工、材料、机械价格波动）引发的价格变化风险；

（三）依据现行国家有关工程建设标准规范的规定要求，必须完成的全部检测内容。本合同约定的价格为含税价格，其价格组成包含不含税价以及[X]%税率的增值税款。在合同履行期间，不含税价格不受国家税率变化的影响。若遇国家税率政策调整致使开票税率必须变动，则含税价格相应进行调整，调整以开具发票的时间为准。

（四）检测费用包含按行业主管部门要求，满足本项目过程验证、交工和竣工验收等全部验收需求的检测内容。若投标报价清单表内项目未实际发生，则扣减相应费用。如在验收过程中，主管部门要求加密检测或增加检测内容，计费标准按有关规范定额的 50%计算，但本项目最终检测总费用不得超过合同约定的包干总价。

# 七、双方承诺

1. 甲方向乙方承诺，按照本合同约定为乙方开展工程质量检测提供条件，并按本合同约定支付合同价款。

2. 乙方向甲方承诺：

（1）按照本合同约定提供工程质量检测报告与相关服务。

（2）按照法律规定及合同约定组织完成工程检测工作，不转包或违法分包。

3.甲方和乙方承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

# 八、合同订立

1. 订立时间：    年    月    日。

2. 订立地点：    防城港市        。

3、补充协议：合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

4、合同生效：本合同自双方签字盖章后生效生效。

5、本合同一式  陆  份，均具有同等法律效力，双方各执   叁  份。

甲方：   （盖章）               乙方：   （盖章）

住所：     住所：

邮政编码：    邮政编码：

法定代表人或其授权              法定代表人或其授权

代理人：（签字）                 代理人：（签字）

开户银行：     开户银行：

账号：     账号：

联系人：     联系人：

电话：     电话：

传真：     传真：

电子邮箱：     电子邮箱：

第二部分  通用条款

# 1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施工程质量检测与相关服务的建设工程。

1.1.2  “工程质量检测”是指建设工程质量检测机构接受委托，依照国家有关法律、法规、规章和技术标准，对建设工程及其所使用的建筑材料、中间产品、设备、构配件的质量安全、使用功能等进行测试的活动。

1.1.3 “相关服务”是指工程质量检测机构受委托方的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、建造、保修、使用等阶段提供的服务活动。

1.1.4 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的乙方的工作。

1.1.5 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外乙方的工作。

1.1.6 “项目负责人”是指代表工程质量检测机构，全面负责履行本合同、主持项目工程质量检测工作的检测人员。

1.1.7 “酬金”是指乙方履行本合同义务，甲方按照本合同约定给付乙方的金额。

1.1.8 “正常工作酬金”是指乙方完成正常工作，甲方应给付乙方并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.9 “附加工作酬金”是指乙方完成附加工作，甲方应给付乙方的金额。

1.1.10 “一方”是指甲方或乙方；“双方”是指甲方和乙方；“第三方”是指除甲方和乙方以外的有关方。

1.1.11 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.12 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.13“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.14 “不可抗力”是指甲方和乙方在订立本合同时不可预见，在工程检测过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）投标文件。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

# 2. 乙方义务

# 2.1 乙方的工作范围和内容

# 2.1.1 乙方工作范围和内容在专用条件中约定。

2.1.2相关服务的范围和内容在附录A中约定。

# 2.2 工程质量检测与相关服务依据

2.2.1工程质量检测依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托方与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定工程质量检测依据。

# 2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

# 2.3 项目组成员

2.3.1 乙方应组建满足工作需要的项目组，配备必要的检测设备。项目组的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，项目负责人及重要岗位检测人员应保持相对稳定，以保证工程质量检测工作正常进行。

2.3.3乙方可根据工程进展和工作需要调整项目组人员。乙方更换项目组人员时，应以相当资格与能力的人员替换，乙方更换项目组其他检测人员，并通知委托方。

2.3.4 乙方应及时更换有下列情形之一的检测人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 甲方可要求乙方更换不能胜任本职工作的项目组工程质量检测人员。

# 2.4 履行职责

乙方应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在工程质量检测与相关服务范围内，甲方提出的意见和要求，乙方应及时提出处置意见。

# 2.5 提交报告

乙方应按专用条件约定的种类、时间和份数向甲方提交工程质量检测与相关服务的报告。

# 2.6 文件资料

在本合同履行期内，甲方应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录等相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将工程质量检测有关文件归档。

# 2.7 使用委托人的财产

乙方无偿使用附录B中由甲方派遣的人员和提供的房屋、场地、资料、设备。除专用条件另有约定外，甲方提供的房屋、设备属于甲方的财产，乙方应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交甲方，并按专用条件约定的时间和方式移交。

# 3．甲方的义务

3.1 提供资料

甲方应按照附录B约定，无偿向乙方提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，甲方应及时向乙方提供最新的与工程有关的资料。

3.2 提供工作条件

甲方应为乙方完成工程质量检测与相关服务提供必要的条件。

3.2.1 甲方应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、场地、设备，供乙方无偿使用。

3.2.2 甲方应负责协调工程建设中所有外部关系，为乙方履行本合同提供必要的外部条件。

3.3 委托方代表

甲方应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与乙方联系。甲方应在双方签订本合同后7天内，将甲方代表的姓名和职责书面告知乙方。当甲方更换甲方代表时，应及时通知（含书面）乙方。

3.4答复

甲方应在专用条件约定的时间内，对乙方以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.5 支付

甲方应按本合同约定，向乙方支付酬金。

# 4. 违约责任

# 4.1 乙方的违约责任

乙方未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因乙方违反本合同约定给委托方造成损失的，乙方应当赔偿委托方损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。乙方承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 乙方向甲方的索赔不成立时，乙方应赔偿委托方由此发生的费用。

# 4.2 甲方的违约责任

甲方未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 甲方违反本合同约定造成乙方损失的，甲方应予以赔偿。

4.2.2 甲方向乙方的索赔不成立时，甲方应赔偿乙方由此引起的费用。

4.2.3 甲方未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

# 4.3 除外责任

因非乙方的原因，且乙方无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，乙方不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

# 5. 支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

乙方应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向甲方提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

# 5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金。

5.4 有争议部分的付款

甲方对乙方提交的支付申请书有异议时，应当在收到甲方提交的支付申请书后7天内，以书面形式向乙方发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

# 6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，甲方和乙方的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

# 6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2变更估价原则

除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。

6.2.3除不可抗力外，因非乙方原因导致乙方履行合同期限延长、内容增加时，乙方应当将此情况与可能产生的影响及时通知甲方。增加的检测工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法由双方协商确定。

6.2.4合同生效后，如果实际情况发生变化使得乙方不能完成全部或部分工作时，乙方应立即通知甲方。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法由双方协商确定。乙方用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.5合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起检测与相关服务的数量、范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.6 因非乙方原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费、工程量增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法由双方协商确定。

6.2.7因工程规模、检测范围的变化导致乙方的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法由双方协商确定。

# 6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或乙方的部分义务。在解除之前，乙方应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除乙方的部分义务导致乙方遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由甲方予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 当乙方无正当理由未履行本合同约定的义务时，甲方应通知乙方限期改正。若甲方在乙方接到通知后的7天内未收到乙方书面形式的合理解释，则可在7天后发出解除本合同的通知，自通知到达乙方时本合同解除。甲方应将检测与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达乙方之日，但乙方应承担第4.1款约定的责任。

6.3.3 乙方在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到甲方按本合同约定应付的款项，可向甲方发出催付通知。甲方接到通知14天后仍未支付或未提出乙方可以接受的延期支付安排，乙方可向甲方发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内乙方仍未获得甲方应付酬金或甲方的合理答复，乙方可向甲方发出解除本合同的通知，自通知到达甲方时本合同解除。甲方应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.4 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.5 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）乙方完成本合同约定的全部工作；

（2）甲方与乙方结清并支付全部酬金。

# 7. 争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

# 8. 其他

# 8.1 外出考察费用

经甲方同意，检测人员外出考察发生的费用由甲方审核后支付。

8.2咨询费用

经甲方同意，根据工程需要由乙方组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由甲方支付，支付时间在专用条件中约定。

# 8.3 守法诚信

乙方及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.4 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.5 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.6 著作权

乙方对其编制的文件拥有著作权。

乙方可单独或与他人联合出版有关检测与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果乙方在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关检测与相关服务的资料，应当征得甲方的同意。

第三部分  专用条款

# 1.定义与解释

# 1.2  解释

1.2.1 本合同文件只能使用中文。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：按通用条款。

# 2.乙方义务

2.1 乙方的工作范围和内容

工程施工监测及检测，包括地基检测、验证性检测、交工验收检测等。具体检测内容、抽检数量及检测费用详见工程检测项目工程量清单。

2.2 工程质量检测与相关服务依据

2.2.1 工程质量检测依据包括但不限于以下内容：

《水运工程地基基础试验检测技术规程》（JTS 237-2017）

《水运工程地基设计规范》（JTS 147-2017）

《水运工程地基试验检测与监测指南》（DBJT45/T 034-2022）

《水运工程质量检验标准》（JTS 257-2008）

《建筑基桩检测技术规范》（JGJ 106-2014）

《水运工程质量检验标准》（JTS 257-2008）

《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》（JTS 239-2015）

《水运工程混凝土试验检测技术规范》（JTS/T 236-2019）

《水运工程验证性检测规范》（DB45/T 2229-2020）

《水运工程交工检测与竣工检测规范》（DB45/T 2418-2021）

《水运工程测量规范》（JTS 131-2012）

《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2017）

《钢结构工程施工质量验收标准》（GB 50205-2020）

《建筑地基检测技术规范》（JGJ340-2015）

《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB 50202-2018）

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2019

《绿色建筑检测技术标准》（T/CECS 725-2020)

《绿色建筑工程竣工验收标准》（T/CECS 494-2017)

《工程测量标准》(GB 50026-2020)

《混凝土中钢筋检测技术标准》（JGJ/T152-2019）

2.3项目组成员

2.3.1 乙方检测项目负责人为：    ；

各检测项目组负责人为：    ；

2.3.2 项目负责人的职责：安全质量管理的第一责任人，对项目的安全质量负全面责任；

检测项目组负责人的职责：对分管工作范围内的安全生产负领导责任；

2.3.3检测项目负责人和各检测项目组如有变更，乙方应提前7天通知甲方，并征得甲方书面同意。通知中应当载明继任人的资格、管理经验等资料。继任项目负责人或检测项目组负责人继续履行2.3.2项约定的职责。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换项目负责人和项目组负责人。乙方擅自更换项目负责人和项目组负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

2.3.4 甲方有权书面通知乙方更换其认为不称职的检测项目负责人或检测项目组负责人。通知中应当载明要求更换的理由。乙方应在接到更换通知后14天内向甲方提出书面的改进报告。甲方收到报告后仍要求更换的，乙方应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目负责人或检测项目组负责人的资格、管理经验等资料书面通知甲方。继任项目负责人或检测项目组负责人继续履行2.3.2项约定的职责。乙方无正当理由拒绝更换项目负责人或检测项目组负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

2.5 提交报告

乙方应提交报告的种类、时间和份数：

（1）根据现场进度情况，乙方接到甲方通知后1天内进场实施检测，地基检测在完成检测后3天内提交地基检测成果阶段报告，15天内提供最终报告；

（2）验证性检测在每阶段现场检测完成后7天内提供中间检测报告给招标人；

（3）交工验收检测在完成现场检测14天内提供完整检测报告给招标人；

（4）钢结构检测在接到招标人通知后1天内进场实施检测，完成检测后3天内提交检测成果阶段报告，15天内提供最终报告。

成果文件要求提交8份纸质版报告和一份电子版报告，乙方需对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责，并保证该检测报告通过广西壮族自治区交通运输工程质量监测鉴定中心的审核。

2.7 使用甲方的财产

无。

2.8 履约保证金

在收到中标通知书后，中标单位须在28个日历天内向招标人提交履约保证金（如有）。履约保证金可以银行保函、现金、工程担保保函或保证保险保函等形式。履约保证金的金额： （为合同价款的10%） 元 。

2.9检测现场安全管理

检测及试验过程中应遵守施工现场安全管理及其他工程现场管理制度，乙方应当负责其工作人员安全防护工作，检测试验时应采取必要的安全防护措施，所产生的安全文明施工费、保险等一切费用已含于合同价中，甲方不另行支付该费用。

# 3.甲方义务

3.3甲方代表

甲方代表为：    。

3.4 答复

甲方同意在30天内，对乙方书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

# 4.违约责任

4.1 乙方的违约责任

4.1.1乙方赔偿金额按下列方法确定：

（1）因乙方原因，未按合同约定时间交付检测报告的，每逾期一日，应按检测费用的千分之一向甲方支付违约金。逾期达30日的，甲方有权解除合同。

（2）因乙方原因，造成检测报告信息错误、未按照约定检测依据进行检测或者检测结论判断出现重大错误的，乙方应进行更正或免费重新进行检测，给甲方造成损失的应予以赔偿。

（3）合同生效后，乙方无故要求终止或解除合同的，应在终止或解除合同之日起7日内向甲方支付检测费用总额的10%作为违约金，并将甲方提供的所有文件、检测资料归还甲方。

4.2 甲方的违约责任

4.2.4（1）甲方未按本合同第四条款向乙方提供资料或工作条件的，乙方交付检测报告的时间相应顺延。

（2）乙方按合同约定提交付款申请，甲方自收到乙方提交的付款申请之日起60日内未按合同约定支付检测费用的，乙方有权暂停工作或解除合同。

# 5.支付

5.5合同价格形式：实际合同价=投标价

5.6预付款：

- （1）开工预付款： 无  。

5.7计量

按工程实际进度结算。

5.8检测进度款支付

5.8.1检测酬金必须转入合同指定帐户

5.8.2中间支付：在检测合同已签订，检测人员进场并正常开展检测业务后，甲方在每月25日前，向乙方按月支付检测服务酬金：

乙方根据项目的施工进度按月向甲方申请检测费，甲方收到乙方提交的请款报告、检验试验台账、合格的检测技术报告后21个工作日内，甲方按工程进度支付检验试验费，每次支付按工程施工每月进度款占施工合同总价的比例乘以检验试验酬金总额按月支付，当检测费付至实际合同总金额的80%时停止中间支付。

5.8.3最终支付：工程竣工验收合格后，乙方向甲方提交所有乙方应交付的检测报告和相关资料，检测费用最终结算审核完成后支付至检测合同结算金额的100%。

5.8.4由于施工单位提供原材料或施工质量不合格，致使乙方重复多次试验所产生的费用，按试验检测收费标准价格计列，由施工单位承担试验检测费，若施工单位未按时支付则由甲方在施工计量款中扣留并转交给乙方。

5.9 支付账户

开户名称：

开户银行：

开户账号：

# 6.合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：本合同自双方法定代表人或其授权的代理人签署、加盖公章并在甲方收到乙方的履约担保后生效。

6.2.2变更估价原则

（3）本项目不允许变更。

# 7.争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交防城港市相关行政主管部门 进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第（2）种方式：

（1）提请防城港市港口区仲裁委员会进行仲裁。

（2）向 工程项目所在地 人民法院提起诉讼。

# 8.其他

8.2 咨询费用

甲方应在咨询工作完成后 30 天内支付咨询费用。

8.4 保密

甲方申明的保密事项和期限：     24个月     。

乙方申明的保密事项和期限：     24个月   。

第三方申明的保密事项和期限：   24个月   。

8.6著作权

乙方在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关检测与相关服务的资料的限制条件： /

5.9支付账户

开户名称：

开户银行：

开户账号：

# 6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：提交履约担保后，并经双方法定代表人或授权代理人签字（盖章）并加盖公司公章或合同章。

# 7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交防城港市相关行政主管部门进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第 （2） 种方式：

（1）提请 防城港市 仲裁委员会进行仲裁。

（2）向 工程项目所在地 中级人民法院提起诉讼。

# 8. 其他

8.2 咨询费用

无。

8.4 保密

甲方申明的保密事项和期限：     按通用条款执行   。

乙方申明的保密事项和期限：   按通用条款执行     。

第三方申明的保密事项和期限：   按通用条款执行       。

8.6著作权

乙方在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关检测与相关服务的资料的限制条件：  按通用条款执行           。

- 补充条款

# （1）对检测结论异议的处理

甲方对检测结论有异议的，可由双方共同认可的检测机构复检。复检结论与原检测结论

相同，由甲方支付复检费用；反之，则由乙方承担复检费用。复检结果由提出复检方报建设行政管理部门或者其他有关部门备案。

# （2）检测样品的运输

乙方到工程现场抽取检测样品或检测，并承担相应费用。

（3）检测方在完成检测后仍出下以下问题的，按以下条款进行处罚：

1）发生一起重大质量事故按等级处以100000元罚款。

2）发生一起一般质量事故按等级处以30000元罚款。

3）发生一起质量问题处以1000元罚款。

4）隐瞒质量事故每次罚款10000元。

（4）劳动保护方面出现以下问题的，罚条款如下：

1）使用的安全帽、安全带不符合标准，罚款200元/人次。

2）作业时不戴安全帽（含不系安全帽带），罚款100元/人次。

3）高处作业时不戴安全带（含佩戴、系扣安全带不规范），罚款500元/人次。

4）作业时穿拖鞋、凉鞋或赤脚，罚款100元/人次。

5）有野蛮作业或吵骂打架现象的，罚款100元/人次。

6）酒后上岗的，罚款100元/人次。

7）发生安全事故，隐瞒事故原因及责任人的，5000元/起。

8）从高处抛掷工件、杂物等物品的，100元/次。

9）危险性较大的作业现场无单位管理人员指挥的，1000元/次。

10）危险地段开展作业无明显的警告标志和防护设施的，1000元/次。

11）经检测合格后，仍出现外单位（质监站、住建委等）下发安全隐患通知的，每次罚款6000元。

履约担保格式

履 约 担 保

防城港市港发控股集团有限公司：

鉴于防城港市港发控股集团有限公司接受           （承包人）于      年    月    日参加                 的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同              ，向你方提供担保。

1.担保金额人民币（大写）        元（¥        ）。

2. 本保函自担保人签字、盖章之日起生效，失效日期为（满足其中一个条件即视为失效。）：（1）工程竣工（或交工）验收合格三个月之后。（2）或在我方应贵司要求支付担保金额达到本保函规定的限额后自动失效。（3）或于本保函生效之日起满（合同工期）+90天后自动失效。

3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

担 保 人：                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年    月    日

附录A  相关服务的范围和内容

# A-1

A-2 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：

。

附录B  甲方派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

# B-1  甲方派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程技术人员 | / |  |  |
| 2. 辅助工作人员 | / |  |  |
| 3. 其他人员 | / |  |  |

B-2  甲方提供的房屋、场地

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 设备用房 | / |  |  |
| 2. 样品用房 | / |  |  |
| 3. 设备场地 | / |  |  |

B-3  甲方提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程设计及施工图纸 | / |  |  |
| 2. 施工资料 | / |  |  |
| 3. 监理资料 | / |  |  |
| 其他文件 |  |  |  |

B-4 甲方提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 办公设备 | / |  |  |
| 2. 交通工具 | / |  |  |
| 3. 水 | / |  |  |
| 4. 电 | / |  |  |
| 5. 照明 | / |  |  |
| 6. 爬梯 | / |  |  |

# B-5甲方负责修复乙方为实施检测工作所必需对工程进行破拆的部位。

# B-6甲方负责修筑乙方车辆在检测场地内为实施检测工作所必需的简易道路。

B-7甲方负责在检测场地内提供为乙方实施检测工作所必需的工作环境（含检测工作面、水电条件等）。

B-8乙方与甲方约定的其他内容：。

# 第五章 响应文件格式

（一）响应文件封面格式：

# 正/副 本

# 竞争性磋商响应文件

项目名称：

项目编号：

供 应 商：

法定代表人或其委托代理人：

日期：         年     月     日

磋  商  文  件

（正本/副本）

磋商内容：           资格审查

供 应 商：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

年         月         日

目  录

1、响应文件签署授权委托书（格式自拟），后附：法定代表人身份证明和企业法人营业执照副本、代理人身份证等材料的复印件；

2、供应商基本情况表（附企业法人营业执照副本、企业资质证书副本等材料的复印件）、检测项目负责人的资格证书、职称证书等相关证件复印件；

3、基本账户开户许可证复印件；

4、资格审查需要的其他材料（格式自拟）：企业信誉实力一览表、企业近三年（2022-2024年）年度财务状况表、近三年发生的诉讼和仲裁情况等。

1.授权委托书（格式自拟）

备注：附企业法人营业执照副本、企业资质证书副本等材料的复印件。

2、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |
| 安全生产许可证号（如有） |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

备注：附企业法人营业执照副本、企业资质证书副本等材料的复印件。

# 检测项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  |  | 职 称 |  | 学 历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 检测资格上岗证书号 |  |  |  |  |
| 主要工作 经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成的工程情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 | 建设规模 |  | 检测内容 |  | 在检测项目中承担的工作内容 |  | 备注 |

【备注：附检测项目负责人的资格证书、职称证书等相关证件复印件，以及投标人认为需要的其他证明材料复印件。以上复印件均须加盖投标人单位公章。】

3、基本账户开户许可证复印件

4、资格审查需要的其他材料

包括：企业信誉实力一览表、企业近三年（2022-2024）财务状况表、近三年发生的诉讼和仲裁情况等（需提供以上材料的复印件），对于从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求年数的企业，只需提交企业取得营业执照年份至所要求最近年份经审计的财务报表）

磋   商  文  件

（正本/副本）

磋商内容：              技术部分

供 应 商：                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

年       月     日

目 录

一、工程检测方案

二、工程质量、进度控制方案

三、拟投入设备

四、服务质量承诺

一、工程检测方案（格式自拟）

二、工程质量、进度控制方案（格式自拟）

三、拟投入设备

拟投入本项目的主要检测设备仪器一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 制造厂 | 检定/校准机构 | 有效期 | 检定/校准周期 | 用于何检测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附仪器检定（校准）证书等有效证明资料复印件。

四、服务质量承诺（格式自拟）

磋   商  文  件

（正本/副本）

磋商内容：              商务及资信业绩

供 应 商：                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

年       月     日

目 录

（1）磋商函

（2）人员配置

（3）资信业绩

# （1）磋 商 函

致：    （采购人名称）

1.根据你方项目编号为 （项目编号）的  （工程项目名称）   工程竞争性磋商采购文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经研究上述竞争性磋商采购文件的磋商须知、合同条款、工程建设标准等文件后，我方愿以人民币（大写）         元（¥      ）的磋商报价，按上述合同条款、开展项目检测服务工作，我方保证按国家及行业有关技术要求和标准公平、公正独立进行检测，并按时、按量完成检测任务。

2.我方已详细审核全部竞争性磋商采购文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3.我方承认磋商函附录是我方磋商函的组成部分。

4.一旦我方成交，我方保证按合同书中规定的工期     日历天内完成并移交全部工程。

5.我方同意所提交的响应文件在竞争性磋商采购文件的“磋商须知”中第12条规定的磋商有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

7.除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

供 应 商：                                     （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

邮政编码：		电话：		 传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：_____年____月____日

磋商函附件

防城港企沙港区赤沙仓储物流园项目水运工程建设项目检测费用清单表：

| 防城港企沙港区赤沙仓储物流园项目水运工程建设项目 检测费用合计 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 地基检测与监测 |  |  |
| 2 | 验证性检测 |  |  |
| 3 | 交工验收检测 |  |  |
| 合计 |  |  |  |

| 防城港企沙港区赤沙仓储物流园项目水运工程建设项目地基监测与检测费用清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位工程 | 检测区域 | 检测项目 | 检测方法 | 总工程量 |  | 检测频率 | 检测量 |  | 收费标准（元） |  | 取费依据 | 检测数量来源依据 |
|  |  |  |  |  | 数量 | 单位 |  | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |  |  |
| 1 | 护岸 | 西侧永久护岸 | 边桩测量 | 水平位移测量 | 1688 | m | 12点共276次 | 276 | 次 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 侧向位移 | 测斜监测 |  |  | 12点共276次 | 276 | 次 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 地表沉降 | 垂直位移测量 |  |  | 12点共276次 | 276 | 次 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 孔隙水压力 | 孔隙水压力监测 |  |  | 12点共276次 | 276 | 次 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 室内试验 | 含水率 | 1 | 项 | 加固后6组 | 6 | 个 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 比重 |  |  |  | 6 | 样 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 密度 |  |  |  | 6 | 样 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 颗粒分析 |  |  |  | 6 | 个 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 塑限试验 |  |  |  | 6 | 样 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 渗透试验 |  |  |  | 6 | 组 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 不固结不排水三轴试验 |  |  |  | 6 | 组 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 固结快剪 |  |  |  | 6 | 个 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 标准贯入试验 |  |  |  | 3孔，每孔15m | 45 | m |  |  |  |  |
| 14 | 钻机进退场费 |  |  |  |  |  |  | 2 | 次 |  |  |  |  |
| 15 | 检测直接费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 防城港企沙港区赤沙仓储物流园项目水运工程建设项目验证性检测费用清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位工程 | 工程部位 |  | 检测项目 | 检测方法 | 工程总量 | 单位 | 检测频率 | 抽查数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 取费依据 | 检测数量来源依据 |
| 1 | 护岸工程 | 西护岸 | 混凝土挡浪墙 | 混凝土强度 | 回弹法 | 211 | 段 | 抽检5％～10％，且不少于5段，每段10个测区 | 220 | 测区 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 碳化深度 | 酚酞滴定 | 211 | 段 | 混凝土强度受检构件每段3测点 | 66 | 点 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 混凝土沉淀池 | 混凝土强度 | 回弹法 | 6 | 座 | 抽检5％～10％，且不少于5座，共抽检5座，每座10个测区 | 50 | 测区 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 碳化深度 | 酚酞滴定 | 6 | 座 | 混凝土强度受检构件每段3测点 | 15 | 点 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 钢筋保护层厚度 | 电磁法 | 6 | 座 | 抽检5%且不少于3 座，每座1个测区，每测区18点 | 54 | 点 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 钢筋间距 | 电磁法+钢尺测量 | 6 | 座 | 抽检5%且不少于3座，每座1个测区，每测区测7根钢筋，测量18点间距值 | 54 | 点 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 四脚空心方块 | 混凝土强度 | 回弹法 | 37000 | 件 | 抽检1‰～2‰，且不少于10件，共抽检37件，每件5测区 | 185 | 测区 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 碳化深度 | 酚酞滴定 | 37000 | 件 | 测点数不应少于测区数的30%且不少于3点 | 111 | 点 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 各部位尺寸 | 钢尺测量 | 37000 | 件 | 抽检1‰且不少于10件，钢尺测量肢杆长度和端头截面 | 37 | 件 |  |  |  |  |
| 10 |  | 南护岸 | 混凝土压顶 | 混凝土强度 | 回弹法 | 27 | 段 | 抽检5％～10％，且不少于5段，共抽检5段，每段10个测区 | 50 | 测区 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 碳化深度 | 酚酞滴定 | 27 | 段 | 混凝土强度受检构件每段3测点 | 15 | 点 |  |  |  |  |
| 12 |  | 北护岸 | 混凝土压顶 | 混凝土强度 | 回弹法 | 27 | 段 | 抽检5％～10％，且不少于5段，共抽检5段，每段10个测区 | 50 | 测区 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 碳化深度 | 酚酞滴定 | 27 | 段 | 混凝土强度受检构件每段3测点 | 15 | 点 |  |  |  |  |
| 14 | 进退场费 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 次 |  |  |  |  |
| 15 | 检测直接费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 防城港企沙港区赤沙仓储物流园项目水运工程建设项目交工验收检测费用清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位工程 | 工程部位 |  | 检测项目 | 检测方法 | 工程总量 | 单位 | 检测频率 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 取费依据 | 检测数量来源依据 |
| 1 | 护岸工程 | 西护岸 | 护底护脚 | 完整性 | 水下摄像与水下探摸 | 1688 | m | 每50m抽检一个断面，探摸护岸护底、护脚完整性 | 34 | 断面 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 整体尺寸 | 总长度 | 全站仪测量 | 1688 | m | 逐座，测量前沿2点 | 2 | 点 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 顶面宽度 | 钢尺测量 | 1688 | m | 每50 m一处且不少3处 | 34 | 处 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 前沿线位置 | 全站仪测量 | 1688 | m | 每50 m一处且不少3处 | 34 | 点 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 顶面标高 | 水准仪测量 | 1688 | m | 每50 m一处且不少3处 | 34 | 点 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 混凝土挡浪墙 | 混凝土强度 | 回弹法 | 211 | 段 | 抽检10％且不少于5段，每段10个测区 | 210 | 测区 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 碳化深度 | 酚酞滴定 | 211 | 段 | 混凝土强度受检构件每段3测点 | 63 | 点 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 相邻段错台 | 钢尺测量 | 211 | 段 | 20％且不少于5段，测量迎水面和顶面，取大值 | 84 | 处 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 迎水面平整度 | 2m靠尺和塞尺测量 | 211 | 段 | 20％且不少于5段，测量中部两方向 | 84 | 处 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 顶面平整度 | 2m靠尺和塞尺测量 | 211 | 段 | 20％且不少于5段，测量中部两方向 | 84 | 处 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 缝宽 | 钢尺测量 | 211 | 条 | 抽检50%，每缝检测2点 | 212 | 点 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 四脚空心方块 | 混凝土强度 | 回弹法 | 37000 | 件 | 抽检1‰且不少于10件，每件5测区 | 185 | 测区 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 碳化深度 | 酚酞滴定 | 37000 | 件 | 混凝土强度受检构件每段3测点 | 111 | 点 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 构件尺寸 | 钢尺测量 | 37000 | 件 | 抽检2‰且不少于10件，钢尺测量肢杆长度和端头截面 | 74 | 件 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 安装数量 | 目测计数 | 1688 | m | 每200m一处，清点100m2范围安放数量 | 8 | 处 |  |  |  |  |
| 16 |  | 南护岸 | 整体尺寸 | 总长度 | 全站仪测量 | 213 | m | 逐座，测量前沿2点 | 2 | 点 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | 顶面宽度 | 钢尺测量 | 213 | m | 每50 m一处且不少3处 | 5 | 处 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 前沿线位置 | 全站仪测量 | 213 | m | 每50 m一处且不少3处 | 5 | 点 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | 坝顶标高 | 水准仪测量 | 213 | m | 每50 m一处且不少3处 | 5 | 点 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 混凝土压顶 | 混凝土强度 | 回弹法 | 27 | 段 | 抽检10％且不少于5段，共抽检5段，每段10个测区 | 50 | 测区 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | 碳化深度 | 酚酞滴定 | 27 | 段 | 混凝土强度受检构件每段3测点 | 15 | 点 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  | 相邻段错台 | 2m靠尺和塞尺测量 | 27 | 段 | 20％且不少于5段，测量迎水面和顶面，取大值 | 10 | 处 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  | 顶面平整度 | 2m靠尺和塞尺测量 | 27 | 段 | 20％且不少于5段，测量中部两方向 | 10 | 处 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  | 缝宽 | 钢尺测量 | 27 | 条 | 抽检50%，每缝检测2点 | 28 | 点 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 浆砌块石护面 | 坡度 | 坡度尺测量 | 1595 | m2 | 每200m2一处 | 8 | 处 |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  | 表面平整度 | 2m靠尺和塞尺测量 | 1595 | m2 | 每200m2一处 | 8 | 处 |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  | 相邻块顶面高差 | 钢尺测量 | 1595 | m2 | 每200m2一处 | 8 | 处 |  |  |  |  |
| 28 |  | 北护岸 | 整体尺寸 | 总长度 | 全站仪测量 | 216 | m | 逐座，测量前沿2点 | 2 | 点 |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  | 顶面宽度 | 钢尺测量 | 216 | m | 每50 m一处且不少3处 | 5 | 处 |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  | 前沿线位置 | 全站仪测量 | 216 | m | 每50 m一处且不少3处 | 5 | 点 |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  | 坝顶标高 | 水准仪测量 | 216 | m | 每50 m一处且不少3处 | 5 | 点 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 混凝土压顶 | 混凝土强度 | 回弹法 | 27 | 段 | 抽检10％且不少于5段，共抽检5段，每段10个测区 | 50 | 测区 |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  | 碳化深度 | 酚酞滴定 | 27 | 段 | 混凝土强度受检构件每段3测点 | 15 | 点 |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  | 相邻段错台 | 2m靠尺和塞尺测量 | 27 | 段 | 20％且不少于5段，测量迎水面和顶面，取大值 | 10 | 处 |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  | 顶面平整度 | 2m靠尺和塞尺测量 | 27 | 段 | 20％且不少于5段，测量中部两方向 | 10 | 处 |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  | 缝宽 | 钢尺测量 | 27 | 条 | 抽检50%，每缝检测2点 | 28 | 点 |  |  |  |  |
| 37 |  |  | 浆砌块石护面 | 坡度 | 坡度尺测量 | 1617 | m2 | 每200m2一处 | 8 | 处 |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  | 表面平整度 | 2m靠尺和塞尺测量 | 1617 | m2 | 每200m2一处 | 8 | 处 |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  | 相邻块顶面高差 | 钢尺测量 | 1617 | m2 | 每200m2一处 | 8 | 处 |  |  |  |  |
| 40 | 进退场费 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 次 |  |  |  |  |
| 41 | 检测直接费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）拟投入本项目人员情况汇总表

| 序号 | 姓名 | 拟承担工作内容 | 学历 | 职称 | 专业 | 执业资格或岗位 （培训）证书 |  | 工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 证书名称及范围 | 证书 编号 |  |

【备注：附投入人员的资格证书（含注册证书）、职称证书等相关证件的复印件，以及投标人认为需要的其他证明材料复印件。以上复印件均须加盖投标人单位公章。

# （3）资信业绩（提供合同或中标通知书复印件并加盖公章）