防城港市第九小学、第十中学项目

临时用地土地复垦工程施工服务

询价采购文件

采购人：防城港市港发控股集团有限公司

采购时间：2026年3月12日

询 价 采 购 邀 请 函

根据项目建设需要，防城港市港发控股集团有限公司就防城港市第九小学、第十中学项目临时用地土地复垦工程施工服务进行询价采购，欢迎符合条件的报价人参与报价。

一、项目概况

防城港市第九小学、第十中学项目位于防城港市中心区北半部公园大道南侧，项目施工作业区边坡涉及临时土地总面积为0.8327公顷，其中乔木林地0.4022公顷、其他林地0.3274公顷、坑塘水面0.1031公顷，临时用地范围不涉及占用永久基本农田、生态红线。

二、采购内容及要求

现拟采购防城港市第九小学、第十中学项目临时用地土地复垦工程施工服务，具体详见《防城港市第九小学、第十中学项目临时用地土地复垦方案报告表》（附件1）及《工程量清单》（附件2）。

质量要求：工程施工质量应符合《土地复垦条例》、《土地复垦质量控制标准》 (TD/T1036-2013)、《造林技术规程》（DB35/T 84-2020）、《土地复垦技术要求与验收规范》DB45/T 892-2012、《防城港市第九小学、第十中学项目临时用地土地复垦方案报告表》和国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。

三、拟采购服务预算控制价

根据《关于防城港市第九小学，第十中学项目临时用地土地复垦预算控制价评审结果的报告》内容，本工程预算控制价为93382.11元，详见附件3。

四、拟采购服务期限

服务期限：本工程复垦施工期为30天，管护期为365天。

五、本次报价要求：

- 1.具有独立法人资格，能够承担相应的法律与经济责任；提供有效期内的营业执照复印件。

- 2.具有独立法人资格且具备市政工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力，且具有相关业绩。

3.报价为一次性报价，多报价则报价文件无效。

4.构成报价文件的组成材料：

（1）报价表；

（2）资格证明文件，含营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明复印件等；

（3）参加本次询价采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（4）类似业绩证明文件（合同协议书等）。

六、报价方式、时间及地点

1.报价方式：采用线下报名方式，报价人在要求的时间内向采购人提交纸质报价文件。

2.报价文件接收截止时间：2026年3月20日下午18时0分。

3.地址：防城港市防城区文昌大道延长线云朗科技园一期A1综合楼9楼910室。

4.联系人：覃工，联系电话：18277304560。

采购单位：防城港市港发控股集团有限公司

2026年3月12日

报价文件（格式）

防城港市第九小学、第十中学项目

临时用地土地复垦工程

报 价 文 件

报价人：

日  期：      年    月    日

一、报价函

防城港市港发控股集团有限公司:

1.我公司                  (申请人名称)，经过对现场的考察和对全部询价采购文件的研究后，愿意按照询价采购文件及其相关文件的要求实施和完成防城港市第九小学、第十中学项目临时用地土地复垦工程施工服务，我方愿以固定包干总价人民币（大写）    元（¥      ）的报价，按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷责任。我方保证工程质量达到合格等级。

2.我方承诺在报价有效期内不修改、撤销申请文件。

3.如我方中标:

(1)我方承诺在收到签约通知书后，在签约通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4.我方在此声明，所递交的申请文件及有关资料内容完整、真实和准确，且参加本次采购活动前三年内不存在在经营活动中有重大违规、违法记录。

5.                 (其他补充说明)。

申请人名称：                        （盖单位章）

法人代表人或授权代理人：          （签字或盖章）

日期：          年    月    日

二、企业营业执照、资质证书及业绩证明

三、法定代表人身份证明与法定代表人授权委托书

（一）法定代表人身份证明

申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年    月     日

经营期限：

姓名：    ，性别：   ，年龄：   ，职务：         ，系         （申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

申请人：               （加盖公章）

年    月    日

注：附法定代表人二代身份证复印件。

（二）法定代表人授权书

我是              的法定代表人，兹授权我单位     担任               工程项目的现场施工负责人，对该工程项目的建设工作实施组织管理，依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并依法对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。

本授权书自授权之日起生效。

| 被授权人基本情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 性别 |  | 出生年月 | 年 月 |
| 身份证号 |  | 通讯地址 |  |  |  |
| 职称 |  | 手机号码 |  |  |  |
| 注册执业资格 |  | 注册执业证号 |  |  |  |
| 被授权人签字： |  |  |  |  |  |

授权单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

授权日期：          年     月  日

注：

1.附项目负责人二代身份证复印件。

2.项目负责人缴纳近3个月由社会劳动保障部门出具的社保证明复印件。

四、施工组织

【备注：格式自拟，由供应商按照评标办法要求的内容编制。以上资料均须加盖供应商单位公章】

施工组织设计

1、供应商编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本工程的主要施工设备情况、拟配备本工程的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施及装配式技术在本项目中的应用分析（如有）。

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备 名称 | 型号 规格 | 数量 | 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 产地 | 制造 年份 | 已使用 台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度计划（网络图或横道图）

1. 供应商应提交施工进度计划，说明按询价采购文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的供应商还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2. 施工进度计划可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

3. 施工进度计划应与施工组织设计相适应。

四、合同条款格式

防城港市第九小学、第十中学项目

临时用地土地复垦工程施工合同

合同编号：

项目名称：防城港市第九小学、第十中学项目临时用地土地复垦工程

发 包 人：防城港经开区投资发展有限公司

承 包 人：合普项目管理咨询集团有限公司

签订日期：2026年 03 月 15 日

一、合同协议书

发包人（甲方）：防城港市港发控股集团有限公司

承包人（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程                 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：。

2.工程地点：。

3.工程内容：。

5.工程承包范围：                。

二、合同工期

工期总日历天数：天。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：人民币（大写）                 （¥           ）；

2.合同价格形式：固定合同总价。

五、项目经理

承包人项目经理： 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）技术标准和要求；

（4）已标价工程量清单或预算书；

（5）《防城港市第九小学、第十中学项目临时用地土地复垦方案报告表》及其相关文件；

（6）承包人有关人员、设备投入的承诺及竞标文件中的施工组织设计；

（7）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于       年     月    日签订。

十、签订地点

本合同在防城港市签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自提供履约担保后，经双方法定代表人或委托代理人签字并盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执伍份，承包人执叁份。

发包人：  （盖章）                     承包人：  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                     （签字）

统一社会信用代码：                    统一社会信用代码：

地  址：                              地  址：

邮政编码：                            邮政编码：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电  话：                              电  话：

传  真：                              传  真：

电子信箱：                            电子信箱：

开户银行：                            开户银行：

账  号：                              账  号：

合同条款

1. 一般约定

合同当事人和人员

发包人：	                           。

承包人：                              。

1.2承包人项目负责人、技术负责人和专职安全员：          、	             （项目负责人、技术负责人和专职安全员的姓名、身份证号号码，项目负责人执业证书号码以及项目负责人和专职安全员水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书号码）。

1.3日期：工期      日历天。缺陷责任期(工程质量保修期):工程通过合同工程竣工验收后1年。

1.4合同文件的优先顺序

进入合同的各项文件及其优先顺序如下：

(1)合同协议书(包括补充协议、合同谈判备忘录)；

(2)中选通知书；

(3)报价函及附录；

(4)合同条款及其附件；

(5)《防城港市第九小学、第十中学项目临时用地土地复垦方案报告表》及其相关文件；

(6)已标价工程量清单；；

(7)投标文件其他内容（施工组织设计等）；

(8)其他合同文件。

1.5联络

1.5来往函件均应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限送发包人登记的住所。

2. 发包人义务

2.1提供施工场地

发包人提供的施工场地范围为：发包人负责协调《防城港市第九小学、第十中学项目临时用地土地复垦方案报告表》范围内用地征地，向承包人提供能满足施工条件所需的用地，超出范围的用地，由承包人报监理人及发包人审批，若确需增加临时用地，经发包人同意后负责征用，发生费用由承包人自行承担。

2.2承包人自行勘察的施工场地范围：承包人认为施工需要的相应范围。

2.3其它义务

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工所需的水、电、气、通讯等管线接至施工场地的均由承包人自行负责，并承担相关费用。若由于供电和供水部门的原因造成停电停水或承包人未能及时报装，承包人必须自行解决，费用由承包人负责。发包人的协助不能免除或减轻承包人的任何责任。

3. 监理人

3.1监理人的职责和权力

监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：按本工程委托监理合同。

4. 承包人

4.1承包人的一般义务

（一）办理有关保险。

按照《建筑法》规定，必须在工程开工前，为参加本合同工程现场施工的所有作业人员及管理人员，包括参加工程建设的管理人员、监理人员、施工人员(含民工)办理工伤保险，并缴纳工伤保险费。保险期限自投保之日(工程开工之日)起至工程竣工验收时止, 时间上涵盖施工全过程的任一时段。

按照《建筑法》规定，鼓励为从事危险作业的职工办理意外伤害保险。

（二）执行广西壮族自治区解决企业拖欠工资问题联席会议关于保障农民工工资支付的有关规定，确保农民工工资无拖欠。

依法与招用的农民工签订并履行劳动合同，建立职工名册，及时办理劳动用工备案。实行农民工工资专用账户管理、银行代发农民工工资制度和农民工工资保证金制度。

（三）工程施工的义务和责任

(1)经过公路、城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、环保、环卫等部门规定执行。施工车辆的营运手续办理、清洗等一切费用由承包人承担。由于车辆超载、带泥或洒漏造成的道路损坏、环境污染等，其责任和费用均由承包人承担。

(2)承包人必须文明、安全施工，在施工期间发生的一切人员伤亡和财产损失等责任事故和所发生的一切费用概由承包人承担。

(3)按照发包人的要求做好安全文明宣传、监督检查宣传等工作，相关费用由承包人承担。

(4)承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

①按时提交施工组织设计、单位工程的施工方案。

②每月25日向监理人提交当月工程进度报表及下月进度计划。

③承包人自行负责施工安全保卫工作及夜间施工照明。

④需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音降尘管理等手续：遵守有关部门对施工现场交通、环卫和施工噪音降尘管理规定，如有发生，费用由承包人承担。

⑤已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已完工工程未交付发包人之前，承包人按协议条款约定负责已完成工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。

⑥承包人有义务对施工场地周围管线(含地上及地下)和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木等进行探明并负责保护。

⑦施工场地清洁卫生的要求：按城建卫生有关规定执行，由承包人负责，费用由承包人承担。

⑧承包人承担施工场地、水电及运输通道的修建和维护、清场等费用。

(5)双方约定承包人应做的其他工作：

①凡属于需要承包人交付给其他承包人的工作面以及与其他承包人交叉作业的工作面, 承包人必须服从监理人的决定，按规定的完工日期完成并将清理好的工作面移交给发包人, 并取得监理人的同意。

②工程完工后，承包人应按监理人的指示清理施工现场。并在工程完工后6个月内完成并提交工程竣工资料和工程结算资料。承包人逾期提交，发包人将对承包人的拖延行为视为违约，并按100元/天计算违约金，违约金从承包人应得的工程款中扣除，但其最终的累计总金额与各项逾期完工违约金合计不超过合同价格的5%。

(6)其他未尽事宜待签订施工合同时双方再协商。

（四）鼓励承包人根据工程建设实际，吸纳建档立卡贫困劳动力参加工程建设。

（五）执行自治区关于松材线虫病防控工作的有关规定，工程建设采用的模板、支撑及脚手架以钢模板、钢支撑为主，不使用松木及其包装材料。木质模板及仿材尽量就地采购，避免长途转运。

4.2分包

允许承包人分包的工程项目、工作内容与分包金额限额为：无。

4.3承包人项目经理

同一施工项目经理不能同时在两个及以上的工程项目上担任施工项目经理。

4.4承包人人员的管理

承包人应保证项目经理、项目技术负责人、专职安全员在工地现场的时间每月不少于25日，否则将按每人每天人民币500元的标准向发包人支付违约金。上述人员因其他事务需短期离开工地，应向发包人请假，经批准后方可离开，离开期间应委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作。

4.5撤换承包人项目经理和其他人员

承包人根据投标文件的承诺，投入本项目的项目经理、技术负责人、质量管理员、安全管理员等主要管理人员中标后不得更换(除因故去世、调离本单位外)。

除非发包人要求或者批准，承包人擅自更换项目经理、项目副经理、技术负责人、专职安全员的，将按每人每天人民币1000元的标准向发包人支付违约金，由有关行政监督部门处理后报请有关行政监督部门将结果记入市场主体信用档案，公布不良行为记录。

尽管承包人已按相关要求派遣了各类人员，但仍然不能满足合同工程的进度计划或质量要求时，发包人有权要求承包人继续增派（/或更换）人员。承包人在接到通知14天内，增派（和/或更换）的人员要到岗，否则，承包人应按每人每天人民币500元的标准向发包人支付违约金，直至按照发包人的要求增派（和/或更换）的人员到岗为此。

5. 材料和工程设备

发包人提供的材料和工程设备：无。

6. 承包人提供的施工设备和临时设施

承包人自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，由承包人办理相关申请手续，发包人予以协助，发生的相关费用由承包人承担。

7. 道路通行权和场外设施

道路通行权和场外设施的约定：由承包人负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，相关权利取得的手续费用和建设费用由承包人承担；发包人不提供任何满足工程施工需要的场内、场外道路和交通设施，由承包人根据实际需要自行解决。

8.测量放线、竣工测量和规划核实由承包自行解决，并且需符合相关规定要求。

9.承包人的施工安全责任

安全施工措施所需费用在投标时不得做竞争调整。

10. 异常恶劣的气候条件

本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：指本工程所在地30年以上一遇的罕见气候现象。

11. 承包人工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：按逾期竣工的单项工程罚款，每延误一天,按单项工程应支付给承包人的结算造价的万分之五处罚,罚款直接从结算款中扣除。误期时间从规定竣工日期起直到实际竣工日期的天数（扣除发包人批准顺延的工期）。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款，此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同约定的其他责任。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：逾期竣工的单位工程结算造价的5%。

施工过程中，因施工单位的原因造成工程进度严重滞后（或延误累计超过21天以上）并有可能导致延误工期的，经人民政府分管领导审定后，业主有权分割部分工程进行发包，单价按中标单位原中标价格执行，如确需上调价格，经分管领导审定，款项从总包单位的工程款扣除；造成施工中断或延误累计超过21天的，经人民政府分管领导审定后，业主有权终止合同，将未完工工程另行发包，单价按中标单位原中标价格执行，已完工程经双方验收确认后，待整个工程竣工后结算。

本工程如受到征地及拆迁影响，承包人应无偿配合（包括但不限于清表、拆除和运输附着物、参与（包括人员和设备）围护施工等）发包人解决本项目建设所在地遇到的征地问题。承包人提前做好应对方案，若因征地问题造成工期延误及其他风险，不能提出任何费用补偿的请求。

12 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

（5）承包人承担暂停施工责任的其它情形：①因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、修建的施工工期、或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令而暂停施工的②承包人未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批而暂停施工的③工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题、或技术问题需作整改而暂停施工的④承包人自身原因的待工待料而暂停施工的⑤工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工，而暂停施工的。

上述情况发生时，工期不予顺延。

12.2 发包人暂停施工的责任

（3）发包人承担暂停施工责任的其它情形：发包人因防汛安全需要暂停施工的，承包人的工期可相应顺延，由此产生的费用由承包人承担，发包人不予任何补偿。

13. 工程质量

13.1质量评定

重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程检查的约定：工程隐蔽或中间验收前12小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单（最好是印制的表格）由双方签证。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。

工程合格标准为：工程施工质量应符合《土地复垦条例》、《土地复垦质量控制标准》 (TD/T1036-2013)、《造林技术规程》（DB35/T 84-2020）、《土地复垦技术要求与验收规范》DB45/T 892-2012、《防城港市第九小学、第十中学项目临时用地土地复垦方案报告表》和国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。

13.2工程竣工验收时，承包人向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

14 . 试验和检验

按有关规定执行，费用由承包人负责。

15. 变更

15.1变更的范围和内容

所有变更均按《土地复垦条例实施办法》执行。

15.2变更的估价原则

已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，按照以下原则确定：

①有定额可套的，套用编制控制价所选定额计算，并乘以中标价下浮系数(中标价下浮系数为中标价与控制价的比值)，其中材料价格有信息价的按当地同期信息价，无信息的由发包人、承包人、监理人市场询价确定。

②无定额可套的，由发包人、承包人、监理人市场询价确定。

16 .价格调整

本项目不因为物价波动原因引起合同价格变动而调整。

合同有效期内，因各种因素所导致的成本上升而产生的费用上涨由承包人自行承担。本合同工程不因增加或减少合同工程量而调整合同单价。

本合同执行期间，国家有关部门、广西、防城港市有关标准和规范的改变、水利工程任何费用增减的文件、通知以及涉及人工、材料、机械设备价格的变化均不调整合同单价。

17. 计量与支付

17.1本工程无预付款。

17.2工程进度付款

17.2.1进度付款申请单

承包人提交进度付款申请单的份数：一式六份。

17.2.2工程进度付款的支付比例

（1）工程经有关单位竣工验收合格后，承包人向发包人提交当前工程完成工程形象进度报表，同时在进度报表中附加农民工工资支付计划并提交上一期农民工工资支付情况表，经建设单位核实后，发包人支付至合同总价的90%；

（2）竣工结算经有关部门审核确认，承包人完成相关资料归档后，发包人在收到承包人开具等额的增值税一般纳税人专用发票后21个工作日内支付至工程结算审核价的97％（处罚款除外），剩余3％作为工程质量保证金。

注：每次付款前，承包人应向发包人开具等额的增值税发票，否则发包人有权拒绝付款且不承担任何的违约责任，税金由承包人自理。

17.3质量保证金

工程竣工验收后，一次性扣留的质量保证金总额为工程价款结算总额的3%；待缺陷责任期（工程质量保修期）满一个月后，发包人在收到承包人开具等额的增值税一般纳税人专用发票后21个工作日内退还质量保证金（不计利息）。

17.4竣工（完工）结算

17.4.1竣工（完工）付款申请单

（1）承包人应提交竣工付款申请单份数：一式六份。

17.5.3除按通用合同条款所说的内容外，增加以下内容：

竣工结算申请单资料清单应包括的内容：（1）结算申请函（2）完整施工图；（3）竣工图(含电子版）；（4）结算书(含软件版）；（5）设计变更情况及批件；（6）工程洽商记录；（7）现场签证单；（8）招投标文件；（9）施工合同；（10）开工报告；（11）原材料试验报告；（12）竣工验收记录及质量评定结果；（13）中标通知书；（14）隐蔽工程记录；(15)计量资料；（16）依据当地相关政府门要求提供的其他材料。

因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时，审查时间应相应顺延。

竣工结算审核约定：经发承包双方签署确认的施工过程结算文件作为竣工结算文件的组成部分。未经另一方同意，一方不得就已生效的结算文件进行重复审核。

1、工程竣工验收报告经发包人认可后14天内，承包人向发包人递交竣工验收合格资料及完整的结算资料和报告，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价调整内容，进行工程竣工结算。2、承包人对发包人确认的结算价款或审核意见有异议的，应在收到发包人确认的价款或审核意见之日起14天内提出异议，必要时合同当事人要当面核对，直至完成工程竣工结算。3、工程结算经财政审核部门核减率在8%以上时，因核减部分产生的审核费用由承包人负担。

17.5最终结清

承包人应提交最终结清申请单份数：一式六份。

18. 竣工验收（验收）

根据《土地复垦技术要求与验收规范》DB45/T 892-2012等相关规定执行。

19. 缺陷责任与保修责任

19.1缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

本工程缺陷责任期（工程质量保修）计算如下：起算日为工程通过合同工程竣工验收之日起算。

19.2保修责任

本合同工程的保修期为：12个月；

保修范围：全部合同工程。

保修责任：由承包人负责并承担相关的一切费用。

20. 保险

20.1工程保险

建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：由承包人负责； 投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险；保险金额、保险费率和保险期限: 相关费用已含在合同总价中，保险期限自开工日起直至本合同工程竣工验收合格之日止。

20.2第三者责任险

承包人应对本工程施工范围内的第三者进行保险，其费用含在合同总价中。

20.3对各项保险的一般要求

承包人提交保险凭证的期限：承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：发开工令前48小时。

20.4保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额：由承包人承担；

发包人负责补偿的范围与金额：由承包人承担。

21. 不可抗力

不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和本合同专用合同条款第11. 4款的约定。

22.违约

22.1承包人违约的情形：

（1）承包人违反本合同约定进行转包或违法分包的，发包人有权责令其改正，承包人应按其转包或分包金额的20%向发包人支付违约金；

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的，发包人有权责令其无条件改正、更换，并赔偿由此给发包人造成的一切损失，同时发包人有权要求承包人承担合同价款5%的违约金；

（3）因承包人的原因造成工程质量不符合合同要求的，发包人有权责令其无条件改正、重做，并赔偿由此给发包人造成的一切损失，同时发包人有权要求承包人承担合同价款5%的违约金；

（4）承包人未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的，每发生一次，发包人有权要求承包人承担合同价款1%的违约金，并赔偿由此给发包人造成的一切损失；

（5）承包人在责任缺陷期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的，发包人可自行修复或委托第三方修复，发生的费用及损失全部由承包人承担；

（6）承包人明确表示或以其行为表明不履行合同主要义务的，发包人有权解除合同，承包人应赔偿给发包人造成的一切损失，同时发包人有权要求承包人承担合同价款20%的违约金；

（7）施工现场的安全、文明施工管理水平未达到本合同约定的标准和国家、地方及行业部门的规范性要求的，由承包人承担一切责任，发包人有权要求承包人承担文明施工费的30%的违约金；

（8）施工现场的安全责任由承包人负责，施工中发生的安全事故和侵权事故，由承包人负责解决并承担相关费用，承包人未及时解决，致使发包人垫付相关费用的，发包人有权从应付的工程款中扣回；

（9）承包人在接到开工令后未组织进场施工的，每逾一天应向发包人支付违约金1万元；

（10）承包人未在合同签订后60日内在工程项目所在地银行开设农民工工资（劳务费）专用账户，每逾一天应向发包人支付违约金2000元；逾期30日内承包人仍未开设农民工工资专用账户的，发包人有权解除本合同，发包人因此遭受的一切损失，承包人应承担全部赔偿责任；

（11）如因承包人未如实上报农民工工资（劳务费）数额，造成农民工欠薪事件发生，则每发生一次承包人应向发包人支付违约金人民币伍万元；

（12）针对承包人的违约行为，发包人或监理人责令其改正、更换、重做的，如承包人在指定的时间内仍未改正、更换、重做，或者改正、更换、重做仍不符合合同要求的，发包人有权解除合同，由此导致的工期延误和经济损失由承包人承担任 。

22.2承包人违约的处理

承包人违约责任的承担方式：直接从工程款中扣除，不足部分由承包人以其他方式支付。

23. 争议的解决

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

24. 其他

24.1对承包人的要求

1.因承包人的原因造成施工进度计划滞后，承包人均应按发包人和监理人的指示，采取有效措施赶上进度。若施工进度仍然满足不了发包人的要求，视为承包人已经构成违约，发包人可通知承包人解除合同。发包人可在发出通知5天后派员进驻工地直接监管工程, 使用承包人设备、临时工程和材料，另行组织人员或委托其他承包人施工，但发包人的这一行为不免除承包人按合同规定应负的责任。

2.遵守国务院《建设工程质量管理条例》，根据自然资源部、自然资源厅等有关质量管理规定，建立健全质量管理机构，结合工程实际制定完善的可操作性强的质量管理制度，施工质量等级达到合同约定等级。

3.按国家《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、自治区安全生产法规和施工安全操作规程的规定建立健全安全管理机构和安全管理制度，采取安全施工保障措施保障工程施工安全。

4.按有关施工规程规范及本招标文件技术条款进行组织施工并实施施工过程和移交前工程保护措施。

5.承包人违约有以下情况之一者，发包人有权采取合同规定的以下措施处理，并视情节轻重处予违约金。

（1）承包人的人员机械进场必须按照合同书或根据工程实际调整经监理人和发包人确认的人员和机械进场时间表进场，承包人不得拖延、调换或减少。主要机械的数量、型号和劳动力、材料的投入，应与合同相符，若发包人或建设主管部门认为合同规定的进场机械、材料和劳动力不能满足施工进度要求，有权指令承包人增加机械、材料和劳动力投入, 承包人不得拒绝。

（2）合同签订之日起15日内，承包人无法按合同规定进场全部人员和机械时，作为承包人违约，发包人可解除合同，没收其全部履约保证金，另行发包工程。

（3）合同履行过程中，承包人未按规定要求落实安全生产措施费用专款专用，挪用、 扣减安全生产措施费用，且不服从发包人或监理人的安全生产管理，发包人有权对违反安全生产相关规定的行为处以罚款直至终止合同。

6.承包人生活设施及施工场地，应自费配备消防设备，防止火灾发生。

7.承包人使用的劳动力均应进行保险，否则不准安排工作，禁止使用童工。

8. 凡竞争性磋商文件的合同条件、技术规范、设计图纸没有明显提及或明显遗漏或明显错误的，应以国内现行规范解释为依据，或以国内惯例解释处理。承包人发现后应及时向监理工程师报告，防止造成损失，并不利用以上文件的含糊、遗漏、错误或缺点索取利益。

9. 承包人未能按时完成当月合同进度计划70%工程量的，发包人有权自行组织施工，以不超过投标报价的2倍单价扣减承包人的进度款，支付自行组织施工完成的工程款。也有权终止本合同并清退承包人，承包人须在10天内离场，否则发包人将强行撤出所有施工设备，所造成的全部损失由承包人承担。

10. 有关主管部门及发包人检查发现问题时，承包人应按要求整改。在规定时间内不进行整改或整改无效的，发包人有权终止本施工合同并清退承包人。承包人须在10天内离场，否则发包人将强行撤出所有施工设备，所造成的全部损失由承包人承担。

24.2发包人所有付款（含预付款）均转入如下承包人单位基本账户	（签订施工合同时标明），承包人单位基本账户发生改变时，承包人应书面通知 （法定代表人签字并加盖公章）发包人。

24.3承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人在收到中标通知书后，须在15日内向发包人提交合同价款的10%的履约担保（格式见合同附件1）。履约担保的有效期应当自开立之日起至基础合同约定的缺陷责任期后90日止。

承包人提供履约担保的形式：可以是银行转账、电汇或网上支付、保函（银行保函、电子保函、保证保险保函、工程担保保函）等形式。

工程竣工验收合格并对验收发现的问题完成整改后的7个日历天内，发包人收到申请之日起28个日历天内退还履约保证金的50%（无息）；承包人向发包人完成（施工）竣工资料移交手续后，可向发包人申请退还剩余履约保证金，发包人应在收到申请之日起28个日历天内扣减承包人赔偿金和其他应从承包人扣回的款项后，将履约保证金的余额（无息）退还给承包人。

附件1：法定代表人授权书（格式）

法定代表人授权书

兹授权我单位     （姓名）      担任                                    工程项目的(施工)项目负责人，对该工程项目的(施工)工作实施组织管理，依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并依法对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。

本授权书自授权之日起生效。

| 被授权人基本情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 身份证号 |  |
| 技术职称 |  | 职称证书号 |  |
| 注册执业资格 |  | 注册执业证号 |  |
| 被授权人签字： |  |  |  |

授权单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

授权日期：        年      月      日

附件2：工程质量终身责任承诺书（格式）

工程质量终身责任承诺书

本人受                                单位（法定代表人                        ）授权，担任                                     工程项目的(施工)项目负责人，对该工程项目的(施工)工作实施组织管理。本人承诺严格依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。

承诺人签字：

身份证号码：

注册执业资格：

注册执业证号：

签 字 日 期：       年   月   日

附件3：工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                                     （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括本项目土地复垦项目区规模面积为0.8327公顷，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：土壤重构工程、植物重建工程及配套工程，具体详见《防城港市第九小学、第十中学项目临时用地土地复垦方案报告表》及本工程工程量清单。

二、质量保修期

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算，为期12个月。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为12个月（最长不超过24个月），缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 1 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保证金内扣除。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                     承包人（公章）：          

地  址：                     地  址：      

法定代表人（签字）：                   法定代表人（签字）：     

委托代理人（签字）：                   委托代理人（签字）：     

电  话：                   电  话：      

传  真：                   传  真：    

开户银行：                   开户银行：  

账  号：                       账  号：    

邮政编码：                     邮政编码：   