防城港市人民政府办公室关于

印发《2025年防城港市人民政府

为民办实事项目分工方案》的通知

各县（市、区）人民政府，市人民政府各工作部门，市人民政府各直属企事业单位，驻港各单位：

《2025年防城港市人民政府为民办实事项目分工方案》已经市人民政府审定同意，现印发给你们，请认真组织实施。

2025年4月16日

（此件公开发布）

2025年防城港市人民政府为民办实事

项目分工方案

经市七届人大七次会议票决通过，防城港市人民政府统筹推进2025年防城港市为民办实事项目10个，涵盖教育、卫生、乡村振兴、交通基础设施、市政设施、社会保障等领域，项目计划总投资51110万元。为扎实推进2025年市人民政府为民办实事项目的实施，特制定本方案。

一、任务分工

（一）教育暖心及补短板工程

项目概况：总投资2221万元。该项目包含教育暖心工程、企沙中心幼儿园（北港园区）项目。教育暖心工程投入1000万元，为市一中等市直学校修缮学生宿舍、采购热水设备，更新一批教育教学设施设备；企沙中心幼儿园（北港园区）项目投入1221万元建设幼儿教室及服务用房、大门围墙等配套设施，总建筑面积4500平方米，计划招生规模为12个班360人。

2025年工作任务：完工。

责任领导：许伟

牵头单位：市教育局

责任单位：港口区人民政府

（二）防城港市乡村卫生室和基层中医诊疗能力提升项目

项目概况：总投资1289万元。该项目包含乡村卫生室、基层中医诊疗能力提升两部分，建设内容包括：一是建设修缮上思县在妙镇、平福乡、南屏乡，东兴市江平镇、东兴镇、马路镇，防城区那良镇、峒中镇、大菉镇、茅岭镇、那梭镇、文昌街道等至少27个村级卫生室及附属设施。二是在基层构建“数字+中医”体系，包括搭建AI辅助诊疗、AI随访、管理后台、中医辅助诊疗设备、中医体征采集套装等数字中医系统，构建数字中医、数字图书馆，购置视力筛查仪。

2025年工作任务：完工并投入使用。

责任领导：许伟

牵头单位：市卫生健康委

责任单位：上思县人民政府、东兴市人民政府、防城区人民政府，市中医医院

（三）饮水安全保障惠民工程

项目概况：总投资3900万元。该项目包含木头滩饮用水水源地保护工程（一期）和农村供水保障项目，建设内容包括：一是在木头滩一级保护区设置封闭防护网约3km、标志牌、宣传牌、界桩等设施。二是在保护区范围内村屯建设污水处理设施5座。三是对保护区范围内黄竹塘段支沟、丹竹江段支沟、枫木坪段支沟等3条水生态受损村屯支沟进行生态修复，建设驳岸约5km。四是实施维修养护各县（市、区）农村供水项目30处，新建上思县和防城区农村供水保障项目8处。

2025年工作任务：完工。

责任领导：廖云

牵头单位：市生态环境局、市水利局

责任单位：各县（市、区）人民政府

（四）开通防城港跨省动车列车

项目概况：投入1400万元。与南宁铁路局沟通，每日开行1对防城港（东兴）至西安动车组列车、防城港（东兴）至广州动车组列车，开通时间为三年。

2025年工作任务：增开防城港动车组列车。

责任领导：罗真

牵头单位：市交通运输局

责任单位：市财政局

（五）老旧小区基础设施品质提升改造工程

项目概况：总投资1344万元。改造东兴市2个小区，港口区16个小区，防城区4个小区，改造内容包括更新维修小区供水管网，改造楼栋外立面，翻修防水层隔热层，维修小区公共照明等设施。打通4条老旧小区“断头路”，其中港口区2条，防城区2条，包含道路硬化、绿化、照明等工程。

2025年工作任务：完工。

责任领导：罗真

牵头单位：市住房城乡建设局

责任单位：东兴市人民政府、港口区人民政府、防城区人民政府

（六）防城港市精神福利医院项目

项目概况：总投资9690万元。新建精神福利医院综合楼1栋，其中地上6层，地下1层，建设床位500张，总建筑面积26007.94平方米，包括门诊部、住院部、医技科室、生活用房等。

2025年工作任务：完工。

责任领导：刘红梅

牵头单位：市民政局

（七）便民休闲运动设施补短板项目

项目概况：总投资1350万元。该项目包含防城区狗岭口袋公园、防城区河西湾口袋公园、经开区体育公园，其中：防城区狗岭口袋公园面积约2900平方米，建设上山步道、沿途休憩坐凳、照明、健身器材等设施，增加红色文化宣传栏等；防城区河西湾口袋公园面积约5400平方米，利用江边自然景观，完善绿道、园路、休息亭廊等配套设施和绿化植物，打造集休闲、散步、观景于一体的绿地景观；经开区体育公园总用地面积约70亩，建设足球场、乒乓球场、篮球场等运动场地，并配套建设生态停车场、绿化、健身器材、公共厕所、监控等附属设施。

2025年工作任务：完工。

责任领导：罗真、禤东

牵头单位：市住房城乡建设局、市文化广电体育和旅游局

责任单位：防城区人民政府、港口区人民政府

（八）公交优化提升便民服务项目

项目概况：总投资约640万元。项目实施内容包括三个方面：一是新采购8辆6米段新能源公交车，开通中心区公交环线，从防城港北站始发，线路主要途经北部湾高中、金海湾小区、金海湾中学、市人民政府、德城市场、防城港四中等中心区人流密集区域的行政单位、社区、学校和市场，终点站回到防城港北站。二是科学合理调整公交线路班次，对3路、9路、10路等热门线路，根据客源情况进行调整，如上下班高峰期时段，适当增加发班密度，在低谷期时段减少班次。三是推广“掌上公交”APP和小程序，完善功能，让群众能及时掌握公交线路到站时间，减少群众的候车时间。

2025年工作任务：完成购车任务，合理调整公交班次，推广完善“掌上公交”APP小程序。

责任领导：罗真

牵头单位：市交通运输局

责任单位：市投资集团

（九）广西滨海公路企沙至茅岭段长坜立交桥工程

项目概况：总投资22868万元。新建跨铁转体立交桥1座，左幅桥长307.5m，右幅桥长335m，主桥桥面宽度39.4m，线路全长约1.228km，起点里程K24+700，终点里程K25+927.59，设计行车速度100km/h。

2025年工作任务：完成总投资的80%，完成转体桥施工。

责任领导：罗真

牵头单位：市交通运输局

责任单位：市港发控股集团

（十）防城区2025年城区排水防涝能力提升工程

项目概况：总投资7008万元。建设内容包括防城区雨水管网改造工程珠河片区I标段和文昌片区I标段，其中，珠河片区I标段建设改造灵秀社区、黄泥沟两岸、横三路等片区道路排水管网长度约8.7公里；文昌片区I标段建设改造教师街、滩头组、A-7等片区道路排水管网、箱涵长度约6公里。

2025年工作任务：完工。

责任领导：罗真

牵头单位：防城区人民政府

责任单位：市住房城乡建设局

二、部门职责

（一）市发展改革委负责综合统筹协调，指导项目业主依法依规推进项目建设，并积极争取上级资金支持。

（二）市财政局负责市级资金筹措，及时下达资金，加强资金监管等。

（三）市自然资源局负责落实项目用地指标、项目规划选址，并指导和配合项目业主办理项目用地手续等。

（四）市生态环境局指导和配合项目业主办理项目环评等审批手续。

（五）市住房城乡建设局指导和配合项目业主办理施工许可、建设工程竣工验收备案等项目报建手续。

（六）市土地征收储备中心依据市自然资源局项目规划选址及开展征拆工作的意见，负责市级项目用地范围内的征拆任务下达，监督做好项目征拆工作，确保项目净地施工等。

（七）市林业局负责落实项目林地指标，并指导和配合项目业主办理项目用林手续等。

（八）市应急管理局指导行业主管部门做好项目施工安全防范工作。

（九）各牵头单位督促项目尽快完善前期、落实建设资金。

三、工作要求

（一）提高重视，加强领导。各牵头单位和责任单位要进一步提高思想认识，把做好为民办实事工作作为保障和改善民生、转变政府职能的实际行动，列入本单位年度重点工作来抓好、抓实；主要领导要亲自过问、亲自推动，研究解决问题，分管领导要具体抓，及时协调解决项目实施过程中的困难和问题。

（二）密切沟通，合理推进。各牵头单位要充分发挥牵头抓总作用，强化推进措施，严把质量关，从严从快从实推进项目建设；各部门要按照既定的目标和职责分工，各司其职，协同推进，共同落实要素保障，保质保量完成各项工作任务，坚决杜绝畏难退缩、前松后紧、敷衍扯皮、不重实效等不良现象的发生。

（三）强化督查，注重实效。项目牵头单位要切实做好项目信息数据填报和审核工作，于每月8日前将项目开工情况、投资完成情况、工程形象进度等数据报送市发展改革委（邮箱：shk1358@163.com）。市发展改革委对所有项目实施进行动态监测，及时掌握情况。市政府督查室、市发展改革委要根据年度督查计划以及市政府领导指示批示要求开展督查，推动工作落实。

附件：2025年市人民政府为民办实事项目表